**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.08.2018 № 179

О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района от 15.10.2015 № 219 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Первомайского района на 2016-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства,

Постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Первомайского района от 15.10.2015 № 219 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Первомайского района на 2016-2018 годы» Первомайского района (Далее приложение), а именно:
   1. Паспорт Программы изложить в новой редакции:

Муниципальная программа Первомайского района Томской области

«Газификация Первомайского района на 2016-2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Паспорт Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП | Муниципальная программа Первомайского района Томской области «Газификация Первомайского района на 2016-2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Программа) | | | | | | |
| Координатор МП | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района | | | | | | |
| Заказчик МП | Администрация Первомайского района | | | | | | |
| Соисполнители МП | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района, Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района | | | | | | |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года, на которую направлена реализация МП | Сохранение и развитие человеческого потенциала территории | | | | | | |
| Цель МП | Газификация жилищного фонда с. Первомайского путем создания условий доступа к услуге газоснабжения | | | | | | |
| Показатели цели МП | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | | Уровень газификации природным газом жилищного фонда с. Первомайское, подлежащего газификации, % | 14,86 | 41,05 | 67,25 | | | | | | | |
| Задачи МП | Организация строительства внутрипоселковых газопроводов;  Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. | | | | | | |
| Показатели задач МП | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | | 1. Протяженность внутрипоселковых газопроводов, в том числе введенных в эксплуатацию, км | 26,8 | 25,2 | 14,9 | | 1. Количество домовладений, имеющих возможность подключения к газораспределительным сетям | 397 | 700 | 700 | | | | | | | |
| Сроки и этапы и реализации программы | Программа реализуется в 6 этапов:  2018 год – 1 этап  2019 год – 2,3 этапы  2020 год – 4,5,6 этапы  Срок реализации программы: 2016-2020 годы | | | | | | |
| Перечень подпрограмм |  | | | | | | |
| Объем и источники потребности в финансировании (с детализацией по годам реализации, тыс.руб) | Источники | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 74302,8 | 0 | 0 | 25113,8 | 24296,0 | 24893,0 |
| областной бюджет (по согласованию) | 63837,9 | 0 | 0 | 22476,2 | 24766,3 | 16595,4 |
| местный бюджет | 1793,33234 | 0 | 0 | 887,82534 | 490,623 | 414,884 |
| Всего по источникам | 139934,03234 | 0 | 0 | 48477,82534 | 49552,923 | 41903,284 |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс.руб) | Основные направления расходования средств | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| инвестиции | 139934,03234 | 0 | 0 | 48477,82534 | 49552,923 | 41903,284 |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |
| Всего по источникам | 139934,03234 | 0 | 0 | 48477,82534 | 49552,923 | 41903,284 |
| Организация управления МП | Реализацию МП осуществляет Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района, Администрация Первомайского сельского поселения.  Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС.  Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района. | | | | | | |

* 1. Раздел IV изложить в новой редакции:

«Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий по строительству внутрипоселковых газопроводов обеспечивается за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования 1% и 99% соответственно. При запланированном финансировании мероприятий Программы на очередной финансовый год в больших или меньших объемах, чем ею предусмотрено, производится корректировка суммы финансирования по мероприятиям Программы путем внесения соответствующих изменений.

Источники финансирования Программных мероприятий

Бюджетными ресурсами являются:

- поступления по государственной программе "Повышение энергоэффективности в Томской области", подпрограмма «Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Томской области на 2015 - 2020 годы».

Объем требуемых бюджетных средств на строительствовнутрипоселковых газопроводов составляет:

**2016 год** – 0 тыс. руб.;

**2017 год** - 0 тыс. руб.;

**2018 год** - 48477,82534 тыс. руб., в том числе 25113,8 тыс. рублей средства федерального бюджета (по согласованию), 22476,2 областного бюджета (по согласованию) и 887,82534 тыс. рублей местный бюджет;

**2019 год** - 49552,923 тыс. руб., в том числе 24296,0 тыс. рублей средства федерального бюджета (по согласованию), 24766,3 областного бюджета (по согласованию) и 490,623 тыс. рублей местный бюджет;

**2020 год** - 41903,284 тыс. руб., в том числе 24893,0 тыс. рублей средства федерального бюджета (по согласованию), 16595,4 областного бюджета (по согласованию) и 414,884 тыс. рублей местный бюджет;

Всего: 139934,03234 тыс. руб., в том числе 74302,8 тыс. рублей средства федерального бюджета (по согласованию), в том числе 63837,9 тыс. рублей средства областного бюджета (по согласованию) и 1793,33234 тыс. рублей местный бюджет.

2. Изложить Приложение № 3 к муниципальной программе «Газификация Первомайского района на 2016 - 2018 годы» в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:// pmr.tomsk.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 26.07.2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Петроченко Н.Н.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

А.Е. Бондаренко

8 382 (45) 2 29 81

Приложение1 к Постановлению Администрации

Первомайского района от 01.06.2018№115

Приложение 3

к муниципальной программе

«Газификация Первомайского района

на 2016-2018 год и плановый период

2019 и 2020 годов»

Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Мероприятия | Сроки исполнения, год | Потребность в финансировании, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
| Федерального бюджета | Областного бюджета (по согласованию) | Местного бюджета | Бюджетов поселений | Внебюджетных источников |
| Задача 1.  Организация строительства внутрипоселковых газопроводов | 1. Выбор подрядных организаций для осуществления строительства внутрипоселковых газопроводов | 2018 |  |  |  |  |  |  | Администрация Первомайского района | Экономия средств, предусмотренных на строительство газораспределительных сетей минимум на 5% |
| 2. Работы по строительству внутрипоселковых газопроводов с. Первомайское | 2018-2020 | 139527,007 | 74302,8 | 63837,9 | 1386,307 |  | **х** | Администрация Первомайского района | Строительство газораспределительных сетей всего 66,919 км. |
| 3.Пересчет сметной документации по 1,2 (первому, второму) этапу строительства в федеральные единичные расценки (база 2017), выполненной в территориальных единичных расценках в 2013 году по объекту: «Газоснабжение с. Первомайское Первомайского района Томской области» | 2018 | 325,0 |  |  | 325,0 |  |  | Администрация Первомайского района | Готовая сметная документация, 1 шт. |
| Задача 2. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения | 1.Сдача/прием объектов газификации в эксплуатацию | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  | Администрация Первомайского района | Сдача/прием внутрипоселковых газопроводов в эксплуатацию в сроки, определенные муниципальным контрактами  Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, всего 1797 ед. |
| Обеспечение авторского надзора | Обеспечение авторского надзора | 2018 | 82,02534 |  |  | 82,02534 |  |  | Администрация Первомайского района |  |
| Итого | | | 139934,03234 | 74302,8 | 63837,9 | 1793,33234 |  |  |  |  |