**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2016 № 94

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района на 2016-2017 годы» | | |
|  |
|  | |
| В целях реализации Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Администрации Первомайского района от 18.03.2016 №55 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ»:  ПОСТАНОВЛЯЮ: | |
|  | |
| 1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района на 2016-2017 годы», согласно приложению №1.  2. Утвердить формы отчетов по муниципальной целевой программе, согласно приложению №2.  3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Первомайского района (http//pmr.tomsk.ru/).  4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016г.  5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по Управлению делами Митягина С.С.  Глава Первомайского района И.И.Сиберт  О.Л. Шитик  8(38245) 23074 | |
|  | |
|  | |
| Приложение №1 к постановлению  Администрации Первомайского района  от 05.05.2016 № 94 | |
|  | |
|  | |
|  | |

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы Первомайского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальная программа (далее МП) | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района на 2016 – 2017 годы» | | | | | | | |
| Координатор МП | Глава Первомайского района, Заместитель Главы Первомайского района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному комплексу, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | | | | | | | |
| Заказчик МП | Администрация Первомайского района | | | | | | | |
| Исполнители (соисполнители) МП | Администрация Первомайского района;  Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации "Асиновский" (по согласованию) (далее ОГИБДД);  ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ПЕРВОМАЙСКАЯ РАЙОНННАЯ БОЛЬНИЦА» (по согласованию)(далее ОГБУЗ «Первомайская РБ»);  ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЕРВОМАЙСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ" (по согласованию);  Муниципальное казенное учреждение  «Управление образования Администрации Первомайского района » (далее МКУ Управление образования Администрации Первомайского района) | | | | | | | |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года, на которую направлена реализация МП | Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района | | | | | | | |
| Цель МП | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | | | | | | | |
| Показатели цели МП и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатель | | 2016 | | | 2017 | | |
| Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими (ед.) | | 18 | | | 16 | | |
| Задачи МП | Показатель | | | 2016 | | 2017 | |
| Проведение различных мероприятий, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП), обучению правилам дорожного движения, их соблюдению | | | 150 | | 159 | |
| Вовлечение детей в участие в намеченных мероприятиях | | | 480 | | 560 | |
| Показатели задач МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Показатель | | 2016 | | | 2017 | | |
| Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими (ед./ % ) | | 18 | | | 16 | | |
| Количество проведенных различных мероприятий, направленных на снижение ДТП, обучению правилам дорожного движения, их соблюдению | | 150 | | | 159 | | |
| Количество вовлеченных в реализацию мероприятий МЦП (детей) | | 430 | | | 460 | | |
| Сроки и этапы реализации МП | 2016-2017 | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | 2016 | | | 2017 | | Всего |
| федеральный бюджет (по согласованию) | **-** | | | - | | - |
| областной бюджет | **-** | | | - | | - |
| бюджет муниципального образования «Первомайский район» (далее бюджет МО «Первомайский район» | 20 | | | 30 | | 50 |
| Бюджет сельских поселений | 330 | | | 310 | | 640 |
| внебюджетные  источники (по  согласованию) | **-** | | | - | | - |
| всего по источникам | 350 | | | 340 | | 690 |
| Объем и основные направления расходования средств | Основные направления расходования средств | 2016 | | | 2017 | | Всего |
| инвестиции | **-** | | | **-** | | **-** |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее НИОКР) | **-** | | | **-** | | **-** |
| прочие | 350 | | | 340 | | 690 |
| Организация управления МП | Реализацию МП осуществляет заказчик МП и координатор МП. Контроль за реализацией МП осуществляет Глава Первомайского района, Заместитель Главы Первомайского района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному комплексу, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет заказчик МП | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Характеристика проблемы**   Дорожно-транспортные происшествия (далее ДТП) в настоящее время являются одной из важнейших проблем в вопросах демографической ситуации. Во всем мире ДТП является основной причиной смертности и инвалидности людей в возрасте от 3 до 35 лет, и влекут за собой ежегодные потери в размере от 1 до 3 процентов внутреннего валового продукта.  Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем и в Первомайском районе Томской области.  Ежегодно на дорогах района совершается дорожно-транспортные происшествия, в которых погибают люди и получают увечья различной степени тяжести. Несмотря на применяемые отдельные меры по предупреждению ДТП на территории Первомайского района не наблюдается стабильного снижения ДТП по основным его индикативным показателям.  По статистике, в 2015 году на территории Первомайского района произошло 113 ДТП (аналогичный период предыдущего года /далее АППГ/-126), из них 13 (АППГ-21) учетных ДТП, в которых 20 (АППГ-25) участников дорожного движения получили ранения, погибших в результате ДТП 1 (АППГ-2), 3 несовершеннолетних участника дорожного движения получили ранения, погибших нет.  Основными видами дорожно-транспортных происшествий стали: съезд с проезжей части, опрокидывание, наезд на препятствие.  В целом динамика изменений показателей аварийности выглядит следующим образом:  **Таблица №1**  **Показатели аварийности на территории Первомайского района за 2014-2015 годы**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Год** | **2014** | **2015** | | ДТП | 126(21) | 113(13) | | Погибло | 2 | 1 | | Ранено | 25 | 20 | | **Всего пострадавших** | **27** | **21** |   **Таблица №2**  **Основные виды дорожно-транспортных происшествий 2014-2015**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Годы** | **2014** | **2015** | | Опрокидывание | 7 | 3 | | Съезд транспортного средства (далее ТС) с проезжей части | - | 6 | | Столкновение | 8 | 1 | | Наезд на препятствие | 3 | 3 | | Наезд на пешехода | 3 | - |   Основной причиной дорожно-транспортных происшествий является нарушение Правил дорожного движения водителями транспортных средств (более чем в 75 процентах ДТП). Это свидетельствует о низком качестве подготовки водителей, приводящей к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, их неудовлетворительной дисциплине, невнимательности и небрежности.  **Таблица №3**  **Основные причины** **дорожно-транспортных происшествий**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Годы** | **2014** | **2015** | | Управление транспортным средством в нетрезвом виде | - | 2 | | Маневрирование | 2 | 1 | | Нарушение скоростного режима | 12 | 9 | | Нарушение правил обгона | - | 1 | | Нарушение правил проезда перекрестков | 2 | - | | Выезд на полосу встречного движения | 4 | - |   Быстрый рост численности автомотопарка за последние годы и массовое включение в дорожное движение новых водителей и перевозчиков привели к существенному изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения: увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что оказало негативное влияние на рост аварийности.  Особенно тревожной является ситуация с ростом числа автомототранспорта, находящегося в частном владении. С каждым годом увеличивается число ДТП по вине владельцев индивидуальных транспортных средств. Это объясняется не только увеличением плотности транспортного потока, уровнем профессиональной подготовки водителей, но и рядом других факторов, среди которых важное место занимает низкий уровень транспортной культуры участников дорожного движения.  Как показывает анализ динамики дорожной аварийности в зарубежных странах, увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту количества ДТП и числа пострадавших в них. Только с помощью специальных мер можно уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры реализуются во всем мире в рамках специальных программ повышения безопасности дорожного движения. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что использование программно-целевого подхода позволяет ежегодно добиваться устойчивого сокращения числа погибших в ДТП в среднем на 4 - 6 процентов.  В результате реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района на 2016 - 2017 годы» будет снижаться уровень смертности и травматизма населения от дорожно-транспортных происшествий и обеспечиваться рост безопасности проживания и благополучия наших граждан.  **2. Основные цели и задачи Программы**  Целью Программы является - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.  Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:  - Проведение различных мероприятий, направленных на снижение ДТП, обучению правилам дорожного движения, их соблюдению ;  -вовлечение детей в участие в намеченных мероприятиях по безопасности дорожного движения;  Реализация Программы рассчитана на 2016-2017 годы.  **3. Перечень программных мероприятий**  Перечень мероприятий по реализации МП :   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | NN  пп | Мероприятие, направление и источник финансирования МП | Объем бюджетных ассигнований на МП  (тыс. рублей) | | | Достигнутые результаты  мероприятий 2016/2017 | Примечание 2016/2017 | | Запланировано  2016/2017 | профинан- сировано  2016/2017 | Исполнено  2016/2017 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | Мероприятия  [<\*\*>](file:///C:\Users\Администратор\Downloads\BDD%20(3).doc#Par1037) - всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  | | федеральный  бюджет | 0 |  |  |  |  | | областной бюджет | 0 |  |  |  |  | | бюджет МО «Первомайский район» | 20/30 |  |  |  |  | | Бюджет сельских поселений Первомайского района | 330/310 |  |  |  |  | | внебюджетные  источники | 0 |  |  |  |  | |  | в том числе по  направлениям: | 0 |  |  |  |  | | Инвестиции  <\*>, в том числе: | 0 |  |  |  |  | | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  | | областной бюджет | 0 |  |  |  |  | | местный бюджет | 0 |  |  |  |  | | внебюджетные  источники | 0 |  |  |  |  | | Проведение различных мероприятий, направленных на снижение ДТП, обучению правилам дорожного движения, их соблюдению | | | | | | | | 1.1. | Наименование  мероприятия 1 – проведение акций в рамках текущей профилактической работы  всего, в том  числе: | 0 |  |  | Приобщение в непосредственной форме к соблюдению правил дорожного движения |  | |  | Федеральный  бюджет | 0 |  |  |  |  | | областной бюджет | 0 |  |  |  |  | | бюджет Первомайского района | 0 |  |  |  |  | | Бюджет сельских поселений Первомайского района | 0 |  |  |  |  | | внебюджетные  источники | 0 |  |  |  |  | | 1.2 | Наименование  мероприятия 2 –  проведение конкурсов всероссийских, межмуниципальных, муниципальных  всего, в том  числе: | 0 |  |  | Приобретение практических навыков в качестве участников дорожного движения |  | | Федеральный  бюджет | 0 |  |  |  |  | | областной бюджет | 0 |  |  |  |  | | бюджет Первомайского района | 0 |  |  |  |  | | внебюджетные  источники | 0 |  |  |  |  | | 1.3 | Наименование  мероприятия3 –  выступления в средствах массовой информации  всего, в том  числе: | 0 |  |  | Информационное обеспечение безопасности дорожного движения в средствах массовой информации |  | | федеральный  бюджет | 0 |  |  |  |  | | областной бюджет | 0 |  |  |  |  | | бюджет Первомайского района | 0 |  |  |  |  | | Бюджет сельских поселений Первомайского района | 0 |  |  |  |  | | внебюджетные  источники | 0 |  |  |  |  | | 1.4 | Наименование  мероприятия4 –  проведение профилактических, пропагандистских мероприятий  всего, в том  числе: | 0 |  |  | Предупредительные меры для профилактики нарушений правил дорожного движения, влекущих более тяжкие последствия |  | | федеральный  бюджет | 0 |  |  |  |  | | областной бюджет | 0 |  |  |  |  | | бюджет Первомайского района | 0 |  |  |  |  | | Бюджет сельских поселений Первомайского района | 0 |  |  |  |  | | внебюджетные  источники | 0 |  |  |  |  | | 1.5 | Наименование  мероприятия 5 –  участие в всероссийских, межмуниципальных и муниципальных программах всего, в том  числе: | 0 |  |  | Проведение плановой работы по всем направлениям безопасности дорожного движения |  | | федеральный  бюджет | 0 |  |  |  |  | | областной бюджет | 0 |  |  |  |  | | бюджет Первомайского района | 0 |  |  |  |  | | Бюджет сельских поселений Первомайского района | 0 |  |  |  |  | | внебюджетные  источники | 0 |  |  |  |  | | Вовлечение детей в участие в намеченных мероприятиях | | | | | | | | 1.6 | Наименование  мероприятия – вовлечение детей в участие в намеченных мероприятиях  всего, в том  числе: | 0 |  |  | Обучение большего числа лиц правилам безопасности дорожного движения |  | | федеральный  бюджет | 0 |  |  |  |  | | областной бюджет | 0 |  |  |  |  | | бюджет Первомайского района | 0 |  |  |  |  | | Бюджет сельских поселений Первомайского района | 0 |  |  |  |  | | внебюджетные  источники | 0 |  |  |  |  | |  | | | | | | | | 1.7 | Наименование  мероприятия –  Установка и замена дорожных знаков всего, в том  числе: |  |  |  | Регламентация действий водителей и пешеходов в качестве участников дорожного движения |  | | федеральный  бюджет | 0 |  |  |  |  | | областной бюджет | 0 |  |  |  |  | | бюджет Первомайского района | 20/30 |  |  |  |  | | Бюджет сельских поселений Первомайского района | 30/220 |  |  |  |  | | внебюджетные  источники | 0 |  |  |  |  | | 1.8 | Наименование  мероприятия – Устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) возле пешеходных переходов всего, в том  числе: |  |  |  | Исключение нарушения скоростного режима при переезде пешеходного перехода |  | | федеральный  бюджет | 0 |  |  |  |  | | областной бюджет | 0 |  |  |  |  | | бюджет Первомайского района | 0 |  |  |  |  | | Бюджет сельских поселений Первомайского района | 300/90 |  |  |  |  | | внебюджетные  источники | 0 |  |  |  |  |   Основные риски невыполнения целевых показателей реализации МЦП:  -возможное снижение финансирования программы;  -отсутствие финансирования из бюджета МО «Первомайский район», бюджетов сельских поселений Первомайского района.  Для снижения возможности возникновения указанных рисков Администрация Первомайского района будет проводить постоянный мониторинг рисков и осуществлять оперативное реагирование на изменяющиеся условия реализации программы.  **4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**  Основными источниками финансирования МП являются:  -средства из бюджета МО «Первомайский район»;  -средства бюджетов сельских поселений Первомайского района.  Размер средств, предусмотренных на финансирование Программы в 2016 – 2017 годах за счет федерального, областного и внебюджетных источников, предполагает прогнозный характер.  **5. Механизм реализации МП, включающий в себя механизм управления МП и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков**  Координаторы МП - Глава Первомайского района, заместитель Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС. Заказчик МП - Администрация Первомайского района.  Исполнители - Администрация Первомайского района; Администрации сельских поселений Первомайского района; ОГИБДД МО МВД России «Асиновский»; ОГБУЗ «Первомайская РБ»; ОГБПОУ «ПУЦПК»; МКУ Управление образования Администрации Первомайского района.  Организацию, координацию, мониторинг и контроль за ходом реализации МП осуществляет Комиссия по вопросам межмуниципального сотрудничества по обеспечению безопасности дорожного движения Администрации Первомайского района (далее Комиссия).  Контроль целевого использования средств, направленных на исполнение МП, осуществляет Финансово-экономическое управление Администрации Первомайского района.  Закупки по МП осуществляется на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  По истечении срока действия МП Комиссия в установленном порядке вносит предложение Главе Первомайского района о целесообразности разработки новой целевой программы.  **6. Оценка эффективности реализации МП** |
|  |
| Оценка эффективности реализации МП производится на основе использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в данной сфере за оцениваемый период. Оценка эффективности программы будет производиться путем сравнения текущих показателей с установленными программой значениями.  Оценка эффективности реализации МП будет осуществляться на основе следующий показателей:  1. Сокращение количества лиц, пострадавших и погибших в результате  дорожно-транспортных происшествий - не менее 5 процентов ежегодно.  2.Количество проведенных различных мероприятий, направленных на снижение ДТП, обучению правилам дорожного движения, их соблюдению – прирост не менее 5 процентов ежегодно  3.Количество вовлеченных в реализацию мероприятий МП (детей) – прирост не менее 5 процентов ежегодно   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Наименование показателя** | **Фактическое значение за 2015г.**  **ед./%** | **2016**  **Планируемый показатель/фактический показатель**  **ед.** | **2017**  **Планируемый показатель/фактический показатель**  **ед.** | | 1.Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими | 21/100 | 18 | 16 | | 2.Количество проведенных различных мероприятий, направленных на снижение ДТП, обучению правилам дорожного движения, их соблюдению | 141/100 | 150 | 159 | | 3.Количество вовлеченных в реализацию мероприятий МЦП (детей) | 400/100 | 430 | 460 |   А=П/П1\*100%, где  П – показатель текущего года  П1- показатель предыдущего года  Оценка эффективности Программы проводится в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Первомайского района от 18.03.2016 № 55 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ». |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района

на 2016-2017годы»

заказчик – Администрация муниципального образования «Первомайский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Наимено-  вание  мероприятий | Источники и объемы финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | | | Достигнутые результаты  мероприятий с начала  года | Приме- чание |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | местные бюджеты | | внебюджетные  источники | | общий объем  финансирования | |
| преду-  смотрено утверж-  денной  МП | профинан- сировано  с начала  года | предус- мотрено утверж- денной  МП | профинан- сировано  с начала  года | преду-  смотрено утверж-  денной  МП | профинан- сировано  с начала  года | преду-  смотрено утверж-  денной  МП | профинан- сировано  с начала  года | преду-  смотрено (SUM  граф 3 + 5 + 7 +  9) | профинан- сировано  с начала  года  (SUM граф 4 + 6 + 8 + 10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Проведение акций в рамках текущей профилактической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение конкурсов всероссийских, межмуниципальных, муниципальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выступление в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение профилактических и пропагандистских мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Участие в всероссийских, межмуниципальных и муниципальных программах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Вовлечение детей в участие в намеченных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка и замена дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство искусственных дорожных неровностей возле пешеходных переходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по  программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1 к постановлению

Администрации Первомайского района

от 05.05.2016 № 94

Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 1 января 20\_\_ года

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района

на 2016-2017годы»

Заказчик - Администрация муниципального образования «Первомайский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Мероприятия  программы,  направления и  источники  финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) | | | | Достигнутые результаты  мероприятий | Примечание |
| 2016 год | | 2017 год | |  |  |
| утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по  направлениям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции  <\*>, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по  мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование  мероприятия - проведение акций в рамках текущей профилактической работы  , всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование  мероприятия – Проведение конкурсов всероссийских, межмуниципальных, муниципальных  , всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование  мероприятия – выступления в СМИ  , всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование  мероприятия – Проведение профилактических, пропагандистских мероприятий  , всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование  мероприятия – Участие в всероссийских, межмуниципальных и муниципальных программах  , всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование  мероприятия – вовлечение детей в участие в намеченных мероприятиях  , всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование  мероприятия – установка и замена дорожных знаков  , всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование  мероприятия – устройство искусственных дорожных неровностей возле пешеходных переходов  , всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 20\_\_\_ ГОДУ «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района на 2016-2017 годы»

заказчик – Администрация муниципального образования «Первомайский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030года, на которую направлена реализация МЦП - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района | | | | | |
| Показатели целей МП (наименование и единица  измерения) ед. | План | Факт | Отклонение (%) | Причины  отклонений | Принимаемые меры по устранению  невыполнения |
| Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими. |  |  |  |  |  |
| Показатели задач МЦП  (наименование и единица  измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины  отклонений | Принимаемые меры по устранению  невыполнения |
| Проведение различных мероприятий, направленных на снижение ДТП, обучению правилам дорожного движения, их соблюдению |  |  |  |  |  |
| Вовлечение детей в участие в намеченных мероприятиях |  |  |  |  |  |
| Показатели результатов  программных мероприятий  (наименование и единица  измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины  отклонений | Принимаемые меры по устранению  невыполнения |
| Проведение акций в рамках текущей профилактической работы |  |  |  |  |  |
| Проведение конкурсов всероссийских, межмуниципальных, муниципальных |  |  |  |  |  |
| Выступления в СМИ |  |  |  |  |  |
| Проведение профилактических, пропагандистских мероприятий |  |  |  |  |  |
| Участие в всероссийских, межмуниципальных и муниципальных программах |  |  |  |  |  |
| Вовлечение детей в участие в намеченных мероприятиях |  |  |  |  |  |
| Установка и замена дорожных знаков |  |  |  |  |  |
| Устройство искусственных дорожных неровностей возле пешеходных переходов |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности (наименование и единица  измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины  отклонений | Принимаемые меры по устранению  невыполнения |
| Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных различных мероприятий, направленных на снижение ДТП, обучению правилам дорожного движения, их соблюдению |  |  |  |  |  |
| Количество вовлеченных в реализацию мероприятий МЦП (детей) |  |  |  |  |  |