# АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

**КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

04 апреля 2014 г. № 3

с. Первомайское

**Присутствовали:**

Сафронов Н.Г.- заместитель главы Первомайского района зам. председателя комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения МО «Первомайский район»;

Главы сельских поселений;

Емельяненко И.Н. - старший государственный инспектор ОГИБДД МО «Асиновский»;

Войнич М.И**.** – Главный инженер Первомайского ДРСУ;

 Зубков П.С. – Ген. Директор ООО «Доминант».

**1. О необходимости ремонта автомобильной дороги « Первомайское – Орехово, 0 км – 2 км».**

**Докладчик** - заместитель главы Первомайского района зам. председателя комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения МО «Первомайский район» (Сафронов Н.Г.). На участке автомобильной дороги «Первомайское – Орехово», 0 км – 2 км, сложилась аварийная ситуация. Данный факт имеет место быть в результате прохождения по этому участку дороги маршрута движения большегрузной техники ООО «Доминанта».

 Предприятие занимается вывозом ПГС, по маршруту «Первомайское – Томск».

 Для предотвращения аварийной ситуации необходимо проведение капитального ремонта автомобильного полотна в виде ЩПС, с объемом щебня 150 тонн

**Содокладчик** - Генеральный директор ООО «Доминанта» (Зубков П.С.). Участок автомобильной дороги «Первомайское – Орехово» действительно используется ООО «Доминанта» для вывоза ПГС в г. Томск, с частотой движения 6-10 большегрузных автомобилей в сутки.

Прохождение большегрузной техники не позволяет содержать данный участок дороги в нормативном состоянии. В связи с чем ООО «Доминанта» в добровольном порядке обязуется поставить до 05.06.2014 года 150 тонн щебня для ремонта участка дороги «Первомайское – Орехово» 0 км – 2 км).

Заслушав и обсудив информацию комиссия

**РЕШИЛА:**

1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать Генеральному директору ООО «Доминанта» (Зубков П.С.) в срок до 05.06.2014г. поставить 150 тонн щебня для возмещения вреда (ремонта данного участка дороги)

 от транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов (ПГС), при движение по автомобильной дороге «Первомайское - Орехово».

3. Рекомендовать инженеру Первомайского ДРСУ (Войнич М.И.) произвести работы по устройству щебеночного покрытия автодороги «Первомайское - Орехово» 0 км – 2 км.

Зам. председатель комиссии Н.Г. Сафронов

Секретарь комиссии В.П. Подкопаев