Приложение №1 к постановлению

Администрации Первомайского района

от 05.05.2016 № 94

Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 1 января 2018 года

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района

на 2016-2017годы»

Заказчик - Администрация муниципального образования «Первомайский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Мероприятия  программы,  направления и  источники  финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) | | | | Достигнутые результаты  мероприятий | Примечание |
| 2016 год | | 2017 год | |  |  |
| утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе: | 23,253 | 23,253 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 23,253 | 23,253 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе по  направлениям: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Инвестиции  <\*>, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе по  мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование  мероприятия установка и замена дорожных знаков | 23,253 | 23,253 | 0 | 0 |  |  |

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2017 ГОДУ «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района на 2016-2017 годы»

заказчик – Администрация муниципального образования «Первомайский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030года, на которую направлена реализация МЦП - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района | | | | | |
| Показатели целей МП (наименование и единица  измерения) ед. | План | Факт | Отклонение (%) | Причины  отклонений | Принимаемые меры по устранению  невыполнения |
| Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими. | 16 | 17 | 106,25 | Разрабатываются дополнительные мероприятия по снижению ДТП |  |
| Показатели задач МЦП  (наименование и единица  измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины  отклонений | Принимаемые меры по устранению  невыполнения |
| Проведение различных мероприятий, направленных на снижение ДТП, обучению правилам дорожного движения, их соблюдению | 159 | 360 |  | Разрабатываются дополнительные мероприятия по снижению ДТП |  |
| Вовлечение детей в участие в намеченных мероприятиях | 560 | 560 |  |  |  |
| Количество вовлеченных в реализацию мероприятий МЦП (детей) | 460 | 460 |  |  |  |