**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.03.2019 № 101-р

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 01 ноября 1994 года. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пп. 7, пп.21, пп.24 ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», планом мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на реках Томской области в 2019 года,  пп.8, пп.23, пп.26 п.1 ст.9 Устава муниципального образования «Первомайский район» и в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2019 года:

1. Организацию по выполнению мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2019 году возложить на комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Первомайского района.

2. Утвердить план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2019 году, согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Рекомендовать ответственным исполнителям осуществлять ход выполнения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2019 году, согласно утвержденного плана мероприятий, и своевременно предоставлять сведения о выполнении мероприятий в комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Первомайского района, в части их касающейся.

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Первомайского района от 20.03.2018 № 187-р «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2018 году».

5. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>).

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Н.Н. Петроченко.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

М.В. Цукренко

8 (38 245) 2 30 74

 Приложение

 к распоряжению

Администрации Первомайского

 района от 04.03.2019 № 59

План

 мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срокисполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Произвести очистку крыш, вывоз снега с прилегающих территорий, территорий населенных пунктов. | март | Главы сельских поселений, руководители учреждений, организаций предприятий всех форм собственности |
| 2. | Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Первомайский район» с повесткой заседания: «Об основных мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2019 году и организация пожаротушения в населенных пунктах района в период паводка». | до 14.03.2019 | Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Первомайский район» Администрации Первомайского района, Главный специалист по ГО и ЧС Администрации Первомайского района  |
| 3. | Уточнить (разработать) паспорта безопасности и паспорта гидрологической безопасности населения пунктов, попадающих в зоны вероятного затопления (подтопления). | до 14.03.2019 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| 4. | Провести корректировку критических уровней воды(опасных отметок) на р. Чулым. | до 15.03.2019 | Глава Первомайского района, Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений |
| 5. | Организовать проведение санитарно - гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зонах возможного затопления и контроль за их выполнением. | до 30.03.2019 | Главы сельских поселений, главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» по Первомайскому району |
| 6. | Провести работу со страховыми организациями по проведению страхования имущества граждан на период прохождения половодья. | до 01.04.2019 | Главы сельских поселений |
| 7. | Организовать посты наблюдения за уровнем воды на р. Чулым в с. Первомайское, п.Беляй, с. Комсомольск.Предоставлять сведения об уровне ежедневно в ЕДДС Администрации Первомайского района к 7-30 ч. и 19-30ч. | до 01.04.2019На период половодья | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| 8. | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период.Подготовить и распространить памятки по правилам и мерам безопасности с указанием номеров телефонов дежурных служб и руководителей. | до 01.04.2019 | Главы сельских поселений, Начальник МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» , главный специалист по ГО и ЧС Администрации Первомайского района |
| 9. | Организовать необходимый запас (продовольствия, медикаментов, ГСМ и др.) для осуществления жизнедеятельности населения п. Францево. При необходимости вывезти лиц, нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении, на период весеннего половодья. Согласовать использование вездеходной техники для экстренного сообщения с поселком. | до 01.04.2019 | Глава Комсомольского сельского поселения, главный врач ОГБУЗ «Первомайская РБ» |
| 10. | Проработать вопросы размещения и питания сил, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и превентивных работ, связанных с обеспечением безопасного прохождения паводковых вод. | до 01.04.2019 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| 11. | Проверить техническое состояние мостов,водопропускных труб, водоотводных канав, водосборных канав на автомобильныхдорогах и организовать их очистку отскопившегося мусора. Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод. Проверить состояние готовности спец. техники привлекаемой для проведения АСДНР.  | до 01.04.2019 | Главы сельских поселений, Начальник южного участка ГУП ТО «Областное ДРСУ». |
| 12. | Определить порядок оповещения населения, проверить состояние и готовность системы оповещения и связи населённых пунктов Первомайского района. | до 01.04.2019 | Главы сельских поселений,Начальник ЕДДС Администрации первомайского района  |
| 13. | Провести дополнительную инвентаризацию плавательных средств частного сектора, организаций, учреждений, объектов экономики всех форм собственности для возможного их при влечения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком. | до 08.04.2019 | Старший государственный инспектор по маломерным судам Чулымского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области», Главы сельских поселений |
| 14. | Заключить договора на оказание слуг по предоставлению моторных лодок на паводкоопасный период 2019 года и определить районы их базирования.  | до 01.04.2019 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| 15. | Проверить наличие и техническое состояние имеющиеся водооткачивающие средства (ассенизаторские машины, мотопомпы и т.п.). | до 01.04.2019 | Главы сельских поселений  |
| 16. |  Произвести расчет сил и средств на каждый затапливаемый населённый пункт, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий; порядок их применения и взаимодействия, зоны ответственности. Проверить их готовность. | до 04.04.2019 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| 17. | Спланировать работу по возможному прекращению подачи электроэнергии в зонах подтопления, подачи электроэнергии по временным ЛЭП. | до 04.04.2019 | Начальник ПРЭС ПО ВЭС ПАО "ТРК" |
| 18. | Обеспечить готовность персонала к локализации возможных аварий на коммунально-энергетических сетях.  | до 04.04.2019 | ООО УК «СВК», Начальник ПРЭС ПО ВЭС ПАО "ТРК", МУПы сельских поселений  |
| 19. | Организовать подготовку для развертывания пунктов временного размещения (ПВР) населения из зон возможного затопления:- с. Первомайское спортивные комплексы;- с. Комсомольск МБОУ Комсомольская СОШ;- назначить приказом ответственного за ПВР с указанием Ф.И.О. и номеров телефонов (рабочий, сотовый, домашний.). | до 10.04.2019 | Начальник МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района», главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| 20. | Определить места и заблаговременно осуществить отгон сельскохозяйственных животных, обеспечение кормами и ветеринарным обслуживанием.  | до 01.04.2019 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений, начальник ОГБУ «Первомайское районное ветеринарное управление», начальник Управления сельского хозяйства Администрации Первомайского района |
| 21. | Организовать при необходимости ветеринарное обслуживание в местах отгона сельскохозяйственных животных, из зон возможного затопления (подтопления), с этой целью создать:- специальные группы по оказанию экстренной ветеринарной помощи;- сформировать необходимый резерв биологических и лечебных препаратов, дезинфицирующих средств для предупреждения возникновения и ликвидации инфекционных болезней животных;- заблаговременно провести предупредительные мероприятия обеспечивающие ветеринарно-санитарное благополучие животноводства. | до 05.04.2019 | начальник ОГБУ «Первомайское районное ветеринарное управление», начальник Управления сельского хозяйства Администрации Первомайского района  |
| 22. | Уточнить план эвакуации людей, из зон возможного затопления и их размещение. Определить количество людей, техники, привлекаемых для этих целей. Заключить договора с предприятиями, организациями выделяющими технику, уточнить места их дислокации (складирования, размещения).  | до 10.04.2019 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| 23. | Определить порядок действий в экстренных случаях (быстрое повышение уровня воды, её распространение на не затапливаемые территории, опасность ухудшения метеорологической обстановки в зоне затопления) особенно в ночное время.  | до 05.04.2019 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений, главный специалист по ГО и ЧС Администрации Первомайского района |
| 24. | Организовать сбор данных за состоянием уровня воды на р. Чулым и доведение информации до ГУ МЧС России по Томской области.  | постоянно | Начальник ЕДДС Администрации первомайского района |
| 25. | Информировать население о паводковой обстановке | март-июнь 2019 | Администраций Первомайского района, редакция газета «Заветы Ильича»,Первомайское ТВ |
| 26. | Сформировать группы людей с назначением старшего (Ф.И.О., конт. теле.) для оказания помощи (спасения) нуждающимся людям, находящимся в паводкоопасной зоне, их оснащение исходя из предстоящих задач.  | до 10.04.2019 | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| 27. | Создать необходимое количество ГПС, щебня, п/материала для аварийно-восстановительных работ на поврежденных участках дорог, мостов и т.п. | до 01.04.2019 | Начальник южного участка ГУП ТО «Областное ДРСУ», главы сельских поселений. |
| 28. | Провести подготовку личного состава, сформировать подразделение для выполнения спасательных работ | до 01.04.2019 | Врио начальника ПСЧ № 9 «1 отряд ФПС» ГУ МЧС России по Томской области |
| 29. | Организовать дополнительные места в лечебных учрежденьях и создать необходимый запас медикаментов и других расходных материалов.  | до 01.04.2019 | Главный врач ОГБУЗ «Первомайская РБ»  |
| 30. | По необходимости организовать охрану общественного порядка и материальных средств при отселении населения из затопленных районов.  | С момента эвакуации |  Начальник ОП №7 МО МВД «Асиновский» |