- Томская область

Дума Первомайского района

РЕШЕНИЕ

от 28.04.2025                                                                                             №513

с. Первомайское

О подготовке к новому отопительному сезону.  Мероприятиях и достижениях 2024 года. Планы развития на 2025-2026 годы.

Заслушав информацию о подготовке к новому отопительному сезону.  Мероприятиях и достижениях 2024 года. Планы развития на 2025-2026 годы.

ДУМА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

Принять информацию о подготовке к новому отопительному сезону.  Мероприятиях и достижениях 2024 года. Планы развития на 2025-2026 годы согласно приложению к сведению.

Глава Первомайского района  						И.И.Сиберт

- Председатель Думы

Первомайского района                                       				Г.А.Смалин

Информация

о реализованных мероприятиях в 2024г., а также планах на 2025г. на системах коммунального хозяйства.

Мероприятия выполненные в 2024г.

В период подготовки коммунальной инфраструктуры в 2024г. были выполнены следующие мероприятия:

Теплоснабжение:

В рамках сметы затрат на тепловую энергию (тариф) ресурсоснабжающей организацией был выполнен капитальный ремонт двух участков тепловых сетей от котельной «ЦРБ» общей протяженностью 220м.

В рамках реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры выполнен капитальный ремонт четырех участков тепловых сетей к жилым домам по ул.К.Маркса 9,15,34,36 с. Первомайское, общей протяженностью 88м.

В д.Туендат выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной до дома культуры и школы, общей протяженностью 236м.

Водоснабжение:

В рамках реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры был выполнен капитальный ремонт 769м. водопроводных сетей в с.Первомайское.

В д.Туендат выполнен капитальный ремонт участка водопровода, обеспечивающий холодной водой котельную, общей протяженностью 90м.

В рамках проекта инициативное бюджетирование, был выполнен капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в с.Сергеево, общей протяженностью 230м.

Планы на летний период 2025г.

На сегодняшний день составлены и утверждены всеми главами муниципальных образований планы по текущему ремонту котельных и тепловых сетей на территории Первомайского района.

Данные планы составляются и выполняются ежегодно в летний период силами ресурсоснабжающей организации и предусматривают следующие виды работ:

Очистку, ревизию, ремонт котельного оборудования (котлы, насосная группа, газоходы, дымососы, КИПиА); очистка и косметический ремонт помещений котельных; промывка и прессовка котлового оборудования и внутренних трубопроводов; промывка и опрессовка наружных тепловых сетей; ревизия и замена запорной арматуры наружных тепловых сетей; ревизия и частичная замена тепловой изоляции наружных тепловых сетей; ревизия, ремонт, замена тепловых камер наружных тепловых сетей.

Также на 2025г. сметой затрат на тепловую энергию (тариф) предусмотрено выполнение капитального ремонта двух участков тепловых сетей, а именно:

- Участок тепловой сети по ул. Полевая, 11 до ул. Полевая, 22 с заменной врезок на всех абонентов, общей протяженностью 375м

- Участок тепловой сети от ул. Советская, 5 до ул. Коммунистическая, 10 с заменой врезок на всех абонентов, общей протяженностью 199м.

Для выполнения работ по вышеуказанным объектам уже приобретен и доставлен в с. Первомайское основной материал (труба), выполнение строительно-монтажных работ начнется после окончания отопительного сезона.

Проблематика.

Не смотря на ежегодное вложение сил и средств в коммунальную инфраструктуру, на сегодняшний день остаются открытыми ряд вопросов по замене тепловых сетей на территории с. Первомайское, а именно:

Необходим капитальный ремонт участков тепловых сетей кот. «Центральная» по ул. Советская, 8-10-7-9-11-25-27, общей протяженностью 297м., ориентировочной стоимостью 3,3млн.руб.

Также необходим капитальный ремонт участков тепловых сетей кот. «Д/С Березка» по ул.К.Маркса, 86 и ул. Новая, 1, общей протяженностью 93м., ориентировочной стоимостью 1,3млн.руб.

Капитальный ремонт вышеуказанных объектов необходим с большим износом и возникновений аварийных ситуаций на данных участках тепловых сетей.

Представленная проблематика на тепловых сетях не окончательная и возможны изменения в количестве объектов, после выполнения мероприятий по промывке и опрессовке тепловых сетей.

По водоснабжению открыт вопрос по замене водопроводных сетей по адресам:

- ул. Лесная общей протяженностью 1178м, сметная стоимость составляет 14,5млн.руб.

- ул. Комсомольская общей протяженностью 310м, сметная стоимость составляет 3,2млн.руб.

- Ликвидация водопроводов «спутников» по ул.Новая,1- К.Маркса,86- Советская,9-11, общей протяженностью 235м, сметная стоимость 1,86млн. руб.

Тарифообразование в сфере коммунального хозяйства.

Совместно с органами местного самоуправления нам удалось достичь, хоть и не экономически обоснованных тарифов на тепло/водоснабжение Первомайского района, но позволяющих обеспечить заработной платой работников аварийно-восстановительных бригад.

Не смотря на повышение заработной платы, мы столкнулись с проблемами обеспечения численности штатного расписания в виду отсутствия кадров из разряда диспетчерской службы, теплотехников, мастеров участков.