Приложение

к постановлению  Администрации Первомайского района от 15.10.2015 № 219

Муниципальная программа Первомайского района Томской области

«Газификация Первомайского  района на 2016-2018 годы»

Паспорт Программы

| Наименование МП | Муниципальная программа Первомайского района Томской области «Газификация Первомайского района на 2016-2018 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Координатор МП | Администрация Первомайского района |
| Заказчик МП | Администрация Первомайского района |
| Соисполнители МП |  |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года, на которую направлена реализация МП | Сохранение и развитие человеческого потенциала территории |
| Цель МП | Газификация жилищного фонда с. Первомайского путем создания условий доступа к услуге газоснабжения |
| Показатели цели МП | Показатели; 2016; 2017; 2018. Уровень газификации природным газом жилищного фонда с. Первомайское, подлежащего газификации, %; 14,86; 41,05; 67,25. |
| Задачи МП | Организация строительства внутрипоселковых газопроводов; Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. |
| Показатели задач МП | Показатели; 2016; 2017; 2018. - Протяженность внутрипоселковых газопроводов, в том числе введенных в эксплуатацию, км; 26,8; 25,2; 14,9. - Количество домовладений, имеющих возможность подключения к газораспределительным сетям; 397; 700; 700. |
| Сроки и этапы и реализации программы | Программа реализуется в 6 этапов: 2016 год – 1,2 этапы 2017 год – 3,5 этапы 2018 год – 4,6 этапы Срок реализации программы: 2016-2018 годы |
| Перечень подпрограмм |  |
| Объем и источники потребности в финансировании (с детализацией по годам реализации, тыс.руб) | Источники; Всего; 2016; 2017; 2018. федеральный бюджет (по согласованию); 0; 0; 0; 0. областной бюджет (по согласованию); 186 241,3; 75 701,2; 77 287,8; 33 252,3. местный бюджет; 1 881,2; 764,7; 780,7; 335,9. Всего по источникам; 188 241,3; 76 465,9; 78 068,5; 33 252,3. |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс.руб) | Основные направления расходования средств; Всего; 2016; 2017; 2018. инвестиции; 188 241,3; 76 465,9; 78 068,5; 33 252,3. НИОКР. Прочие. Всего по источникам; 188 241,3; 76 465,9; 78 068,5; 33 252,3. |
| Организация управления МП | Реализацию МП осуществляет Администрация Первомайского района. Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по ЖКХ, строительству, дорожной деятельности, ГО и ЧС. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет Администрация Первомайского района, являющаяся главным распорядителем средств местного бюджета. |

Раздел I. Характеристика проблем газификации

  - Анализ проблем газификации

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газоснабжения в районе, можно отнести:

- отсутствие газораспределительных сетей;

- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения;

- низкая доходность проектов газификации, что вызвано незначительными объемами потребления природного газа.

Существующие проблемы газификации района обуславливают актуальность проведения целенаправленной политики в сфере газоснабжения природным газом и определяют необходимость комплексного программного подхода к их решению.

  - Описание существующего положения

Газификация в районе представлена только сниженным углеводородным газом (СУГ) в баллонах. Уровень газификации СУГ по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 38%.

Газоснабжение Первомайского  района СУГ в баллонах  охватывает все населенные пункты.

Ниже приведены данные газификации сжиженным углеводородным газом в баллонах жилищного фонда в разрезе населенных пунктов.

| № п/п | Населённый пункт | Расстояние от рай.центра, км. | Численность населения на 01.01.2015 | Кол-во г/б установок на 01.01.2015 | Кол-во г/б установок на 01.10.2015 (с учетом обмена старых баллонов на новые) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Первомайское |  | 5309 | 518 | 102 |
| 2 | п. Беляй | 2 | 1047 | 50 | 31 |
| 3 | д. Крутоложное | 8 | 355 | 14 | 4 |
| 4 | д. Торбеево | 10 | 330 | 10 | 1 |
| 5 | п.Майский | 10 | 102 | 4 | - |
| 6 | п. Новый | 9 | 535 | 30 | - |
| 7 | п. Борисова гора | 8 | 79 | - | - |
| 8 | д. Ломовицк-2 | 5 | 269 | - | - |
| 9 | ст. Куендат | 9 | 59 | - | 1 |
| 10 | Д. Тиндерлинка | 14 | 11 | - | - |
|  | Итого |  | 8096 | 631 | 139 |
| 1 | с. Куяново | 24 | 365 | 35 | 11 |
| 2 | д. Калмаки | 15 | 253 | 8 | 1 |
| 3 | с. Березовка | 44 | 586 | 20 | 5 |
| 4 | д. Уйданово | 28 | 180 | 5 | 2 |
| 5 | д. Городок | 39 | 23 | - | - |
| 6 | д. Кульдорск | 32 | 1 | - | - |
| 7 | д. Малиновка | 49 | 126 | 3 | 1 |
| 8 | д. Лиллиенгофка | 52 | 27 | - | - |
|  | Итого |  | 1362 | 71 | 20 |
| 1 | с. Сергеево | 26 | 765 | 53 | 14 |
| 2 | с. Ежи | 14 | 391 | 30 | 1 |
| 3 | д.Успенка | 19 | 260 | 15 | - |
| 4 | д. Петровск | 23 | 36 | — | 4 |
| 5 | д. Вознесенка | 19 | 178 | 4 | 1 |
| 6 | д. Царицинка | 22 | 60 | 2 | 1 |
| 7 | д. Сахалинка | 34 | 136 | 3 | - |
| 8 | ст.Сахалинка | 38 | 71 | 2 | 3 |
| 9 | д. Рождественка | 34 | 94 | 6 | 2 |
| 10 | п. Узень | 37 | 204 | 10 | 4 |
| 11 | п. Заречный | 17 | 4 | - | - |
|  | Итого |  | 2199 | 125 | 30 |
| 1 | с. Новомариинка | 18 | 234 | 18 | - |
| 2 | д. Верх-Куендат | 12 | 36 | - | - |
| 3 | д. Калиновка | 26 | 20 | - | - |
| 4 | п.Орехово | 34 | 595 | 40 | 5 |
| 5 | Д. Туендат | 15 | 453 | 6 | 4 |
|  | Итого |  | 1338 | 64 | 9 |
| 1 | с. Комсомольск | 46 | 1997 | 50 | 1 |
| 2 | д. Балагачево | 24 | 107 | - | - |
| 3 | ст. Балагачево | 41 | 100 | - | - |
| 4 | п. Францево | 93 | 97 | - | - |
| 5 | д. Тазырбак |  | 32 | - | - |
|  | Итого |  | 2333 | 50 | 1 |
| 1 | п. Улу-Юл | 83 | 1343 | 37 | - |
| 2 | п. Аргат-Юл | 103 | 379 | 13 | - |
| 3 | с. Альмяково | 106 | 333 | - | - |
| 4 | с. Апсагачево |  | 155 | 10 | - |
| 5 | п. Совхозный |  | 7 | - | - |
|  | Итого |  | 2217 | 60 | - |
| Общее количество по Первомайскому району |  |  | 17545 | 1001 | 208 |

  - Оценка возможного развития ситуации в случае отсутствия решения проблемы

Газификация является важнейшим процессом государственной политики в области использования природного газа, направленным на улучшение социально-экономических условий жизни населения. Согласно предварительным расчетам использование 1 тонны газа в пересчете на условное топливо обходится в среднем на 30% дешевле, чем использование других видов топливно-энергетических ресурсов.

Проблема обеспечения потребностей населения дешевым видом топлива (природным газом) является в настоящее время  первоочередной и имеет социальную направленность. Переход к использованию в качестве топлива природного газа (вместо угля и нефти) будет способствовать снижению  затрат населения на оплату коммунальных услуг, улучшению условий жизни населения и одновременно снижению расходов местного бюджета на предоставление мер социальной поддержки населения.

Газификация жилищного фонда Первомайского района позволит решить следующие проблемные вопросы:

- Стабилизировать тарифы на предоставление жилищно-коммунальных услуг теплоснабжающими организациями. Высокий уровень тарифов на тепловую энергию в значительной степени связан с высокой долей топливной составляющей в структуре себестоимости выработки тепловой энергии на котельных, использующих в качестве топлива уголь, нефть, которая достигает 35-50%. Этому в немалой степени способствует как цена топлива, так и низкая эффективность его использования. Себестоимость топливной составляющей в тарифе на тепловую энергию при использовании природного газа в 1,5-2 раза ниже по сравнению с другими видами топлива.

- Снизить затраты населения на жилищно-коммунальные услуги. Затраты на пищеприготовление снизятся в 1,5-1,9 раза по сравнению с использованием дровяного топлива и в 5 раз по сравнению с использованием электричества.

- Создать условия для реализации мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения на территории области.

- Улучшить экологическое состояние воздушного бассейна. В настоящее время на объектах коммунального комплекса Томской области сжигается порядка 125,2 тыс.тонн каменного угля и 13,4 тыс.тонн сырой нефти. Перевод на газ потребителей, использующих в качестве топлива каменный уголь и сырую нефть, позволит, не только сократить объем вредных выбросов в атмосферу, но и решить проблему утилизации угольного шлака и нефтяного парафина.

  - Обоснование необходимости решения проблем газоснабжения программно-целевым методом

Опыт реализации целевых программ на территории Первомайского района показал, что наилучшие результаты достигаются в условиях прогнозирования направлений, сроков внедрения, финансовых источников, окупаемости инвестиций, управления процессом, то есть решения проблемы программными методами.

Решение проблем газификации программным методом обусловлено следующими факторами: 
         1.4.1. Для повышения эффективности газификации района необходимо комплексно и системно подходить к решению различных вопросов: финансово-экономических, организационно-методических, технических.

1.4.2. Эффективное решение проблем газификации невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, требуют привлечения бюджетных и внебюджетных средств.

В условиях идущих процессов, связанных с реформированием в экономике страны, Программа может корректироваться и уточняться по годам.

  - Обоснование взаимосвязи с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Томской области и Первомайского  района

1.5.1. Программа будет является документом, систематизирующим в районе работу по организации газоснабжения с.Первомайское, а также комплексным и системным планом действий  для реализации мероприятий, направленных на развитие газификации Первомайского  района. Решение вопросов газификации создадут условия для реализации мероприятий по обеспечению энергетической эффективности и энергосбережения на территории Первомайского района. Ожидаемые социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы потенциально являются существенными факторами формирования благоприятной среды для жизнедеятельности и повышения уровня жизни населения Первомайского района.

1.5.2. Нормативно-правовое обеспечение Программы

Основанием для разработки долгосрочной муниципальной целевой программы «Газификация  Первомайского района на 2016-2018 годы»  (далее – Программа)  являются:

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации",

- Постановление Государственной Думы Томской области от 28 февраля 2008 г. N 1008 «Об энергетической стратегии Томской области на период до 2020 года»

- Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 N 493а "Об утверждении государственной программы "Повышение энергоэффективности в Томской области";

- Стратегия  развития муниципального образования «Первомайский  район» до 2030 года.

Раздел II. Цель и задачи Программы

2.1. Основная цель Программы

Основной целью Программы является газификации жилищного фонда с. Первомайского путем создания условий доступа к услуге газоснабжения.

2.2. Основные задачи Программы

Для  достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

-  строительство внутрипоселковых газопроводов;

- обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения.

2.3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 6 этапов:

2016 год – 1,2 этапы

2017 год – 3,5 этапы

2018 год – 4,6 этапы

Срок реализации программы: 2016-2018 годы

2.4. Показатели реализации программы

В качестве целевых показателей, определяющих эффективность реализации Программы, приняты следующие ожидаемые значения показателей:

- протяженность построенных внутрипоселковых газопроводов, в том числе введенных в эксплуатацию

2016 год – 26,8 км,

2017 год – 25,2 км,

2018 год -  14,9 км.

- количество домовладений, имеющих техническую возможность для подключения к сети  газоснабжения

2016 год – 397ед.

2017 год – 700 ед.

2018 год – 700 ед.

Достижение поставленной цели и задач необходимо осуществлять через систему мероприятий:

- создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих решение вопросов газификации;

- обеспечение реализации программных мероприятий в предусмотренные сроки;

- обеспечение рационального использования средств областного и местного бюджетов, направленных на реализацию программных мероприятий.

Раздел III. Перечень программных мероприятий

В современных условиях на первый план выходит оценка экономических последствий принятия решений. Выбор направления использования природного газа и инвестиционная привлекательность проектов газоснабжения определяется эффективностью, целесообразностью и готовностью потребителей к приему природного газа. В основу механизма реализации настоящей Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса газификации.

Программой предусмотрены следующие мероприятия:

Выбор подрядных организаций для осуществления строительства внутрипоселковых газопроводов.

Работы по строительству внутрипоселковых газопроводов с. Первомайское

Исполнителями мероприятий Программы являются: специализированные организации на конкурсной основе.

Сдача  объектов газификации в эксплуатацию.

По окончании строительства объекты газоснабжения сдаются в эксплуатацию на основании Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденного приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 19.02.2015 №117/пр.

Оформление объектов газификации в муниципальную собственность.

После сдачи объектов в эксплуатацию регистрируется право собственности муниципального образования «Первомайский район» на объекты газификации в Управлении Росреестра по Томской области с получением свидетельств о государственной регистрации права.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий по строительству внутрипоселковых газопроводов обеспечивается за счет средств местного и областного бюджетов на условиях софинансирования 1% и 99% соответственно. При запланированном финансировании мероприятий Программы на очередной финансовый год в больших или меньших объемах, чем ею предусмотрено, производится корректировка суммы финансирования по мероприятиям Программы путем внесения соответствующих изменений.

Источники финансирования Программных мероприятий

Бюджетными ресурсами являются:

- поступления по государственной программе "Повышение энергоэффективности в Томской области", подпрограмма «Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Томской области на 2015 - 2020 годы».

Объем требуемых бюджетных средств на строительство внутрипоселковых газопроводов составляет:

2016 год – 76 465,9 тыс. руб., в том числе 75 701,2 тыс. рублей средства областного бюджета (по согласованию) и 764,7 тыс. рублей местного бюджета;

2017 год  - 78 068,5 тыс. руб., в том числе 77 287,8 тыс. рублей средства областного бюджета (по согласованию) и 780,7 тыс. рублей местного бюджета;

2018 год  - 33 588,2 тыс. руб., в том числе 33 252,3 тыс. рублей средства областного бюджета (по согласованию) и 335,9 тыс. рублей местного бюджета;

Всего:  188 122,5 тыс.руб., в том числе 186 241,3 тыс. рублей средства областного бюджета (по согласованию) и 1 881,2 тыс. рублей местного бюджета.

Раздел V. Организационно-функциональная структура управления реализацией Программы

Заказчиком Программы выступает Администрация Первомайского района. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется  Отделом промышленности и жизнеобеспечения, ЖКХ, ГО и ЧС Администрации Первомайского  района. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдаются Отделом строительства и архитектуры Администрации Первомайского  района. Регистрация объектов газификации в собственность муниципального образования «Первомайский район» осуществляется Управлением имущественных отношений Администрации Первомайского  района.

Система управления включает в себя следующее:

- отслеживание хода реализации Программы;

- наличие обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;

- корректировку мероприятий Программы;

- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми и другими ресурсами;

- предоставление отчетности о ходе выполнения мероприятий Программы:  квартальные отчеты представляются в ФЭУ администрации Первомайского района до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовые отчеты - в срок до 1  марта года, следующего за отчетным.

Раздел VI. Оценка социально-экономического значения Программы

6.1. Социально-экономическая значимость Программы

Результатом реализации Программы станет доступность  населения к   услуге  газоснабжения и, как следствие,  удовлетворение нужд населения в использовании природного газа на нужды отопления, горячее водоснабжение и приготовление пищи. Таким образом, программные мероприятия ориентированы на достижение целей социально-экономического развития района, направленных на формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

6.2. Оценка эффективности реализации Программы

Ожидаемый эффект от реализации программных мероприятий:

-   развитие системы газоснабжения населенных пунктов района и повышение доступности  к   услуге  газоснабжения для 1797 домовладений путем строительства 66,919 км газораспределительных сетей;

-  улучшение социально-экономических и бытовых условий жизни населения за счет снижения темпов роста затрат на жилищно-коммунальные услуги.

- уровень газификации жилья в  с.Первомайское   составит 67,25%, по району уровень будет  - 13,4%.

Перевод потребителей на природный газ также позволит получить энергетический и экологический эффект. Энергетический или топливный эффект имеет место от использования природного газа на нужды отопления и определяется как разница приведенных затрат на природный газ и иных видов топлива.

Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и улучшение экологической обстановки в районе (за счет снижения серосодержащих выбросов в атмосферу при использовании твердого топлива, сохранение лесных массивов).

6.3. Оценка рисков реализации Программы

К внешним факторам можно отнести:

- изменение федерального или регионального законодательства;

- значительное ухудшение экономической ситуации в регионе;

- возникновение чрезвычайных ситуаций.

Из внутренних факторов можно выделить следующие:

- ограниченность сроков реализации мероприятий;

- ограниченность финансирования программных мероприятий.

В силу различного финансового состояния граждан фактическое финансирование мероприятий по газификации жилищного фонда может не соответствовать прогнозному, что не позволит достичь целевых показателей реализации программы.

Приложение 2

к муниципальной  программе

«Газификация Первомайского  района

на 2016 – 2018 годы»

Цель, задачи и  показатели эффективности реализации

муниципальной программы

«Газификация Первомайского района на 2016 - 2018 годы»*

| Цели и задачи Программы | Наименование целевых показателей | Источник определения значения показателей | значение показателей на момент разработки МП | Изменение значений показателей по годам реализации Программы |  |  | Целевое значение показателей при окончании реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| Цель программы: Газификация жилищного фонда с. Первомайского путем создания условий доступа к услуге газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация строительства внутрипоселковых газопроводов | Протяженность построенных газопроводов, в т.ч. введенных в эксплуатацию, км. | Ведомственная отчетность | 0 | 26,8 | 25,2 | 14,9 | 66,919 |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. | Количество домовладений, имеющих техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед. | Ведомственная отчетность | 0 | 397 | 700 | 700 | 1797 |

*  - Возможна корректировка значений показателей  в соответствии с утверждаемыми изменениями Программы.

Приложение 3

к муниципальной  программе

«Газификация Первомайского  района

на 2016-2018 годы»

Перечень программных мероприятий

| Задачи Программы | Мероприятия | Сроки исполнения, год | Потребность в финансировании, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета (по согласованию) | Местного бюджета | Бюджетов поселений | Внебюджетных источников |  |  |
| Задача 1. Организация строительства внутрипоселковых газопроводов | 1. Выбор подрядных организаций для осуществления строительства внутрипоселковых газопроводов | 2016 |  |  |  |  |  |  | Администрация Первомайского района | Экономия средств, предусмотренных на строительство газораспределительных сетей минимум на 5% |
|  | 2. Работы по строительству внутрипоселковых газопроводов с. Первомайское | 2016-2018 | 188 122,6 |  | 186 241,3 | 1 881,3 |  | х | Администрация Первомайского района | Строительство газораспределительных сетей всего 66,919 км. |
| Задача 2. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения | 1.Сдача/прием объектов газификации в эксплуатацию | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  | Администрация Первомайского района | Сдача/прием внутрипоселковых газопроводов в эксплуатацию в сроки, определенные муниципальным контрактами Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, всего 1797 ед. |