Администрация Первомайского района

636930, Томская область, Первомайский район,

с. Первомайское, ул. Ленинская, 38,тел. 2-22-54, факс 2-19-46

ИНН 7012000657

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2015                                                                                                                      № 99

О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района от 29.08.2012 №248 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Газификация Первомайского района до 2015 года».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства, ст.15  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах обращений самоуправления в Российской Федерации», ст.11 Устава Первомайского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Газификация Первомайского района до 2015 года»,  утверждённую постановлением Администрации Первомайского района    от 29.08.2012 №248 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Газификация Первомайского района до 2015 года»,  следующие изменения:

1) В паспорте долгосрочной целевой программы «Газификация Первомайского района до 2015 года»:

а) позицию, касающуюся ресурсного обеспечения программы с указанием  объемов и источников финансирования: таблицу

| Наименование ресурсов | Всего, тыс. руб. | В т.ч. по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Расходы на реализацию программы, всего, в том числе: | 239300 | 0 | 36800 | 81000 | 121500 |
| Местный бюджет | 10125 | 0 | 0 | 4050 | 607 |
| Областной бюджет (по согласованию) | 229175 | 0 | 36800 | 76950 | 115425 |

Заменить на таблицу:

| Наименование ресурсов | Всего, тыс. руб. | В т.ч. по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Расходы на реализацию программы, всего, в том числе: | 0 | 0 | 2627,018 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 14,518 | 0 | 0 |
| Областной бюджет (по согласованию) | 0 | 0 | 26712,5 | 0 | 0 |

2) Внести изменение в приложение 2 к долгосрочной целевой программе «Газификация Первомайского района до 2015 года»,  изложив Таблицу  «Перечень программных мероприятий» в следующей редакции:

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Газификация Первомайского  района

до 2015 года»

Перечень программных мероприятий

| Цель Программы | Задачи Программы | Мероприятия | Сроки исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета (по согласованию) | Местного бюджета | Бюджетов поселений | Внебюджетных источников |  |  |
| Повышение газификации жилищного фонда с. Первомайского путем создания условий к услуге газоснабжения | Задача 1. Организация разработки проектных и инженерно-технических решений по развитию газораспределительных сетей | 1. Выбор подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации | 2012 |  |  |  |  |  |  | Администрация Первомайского района | Экономия средств, предусмотренных на осуществление комплекса инженерных изысканий, разработки ПСД минимум на 5% |
|  |  | 2.Разработка проектно-сметной документации на газификацию с.Первомайское | 2013-2014 | 0 |  | 26712,5 | 14,518 |  |  | Администрация Первомайского района | Протяженность, запроектированных сетей газоснабжения – 67,5 км. Количество домовладений, которым запроектирована возможность доступа к сети газоснабжения, всего 1476 ед. |
|  | Задача 2. Организация строительства внутрипоселковых газопроводов | 1. Выбор подрядных организаций для осуществления строительства внутрипоселковых газопроводов | 2013 |  |  |  |  |  |  | Администрация Первомайского района | Экономия средств, предусмотренных на строительство газораспределительных сетей минимум на 5% |
|  |  | 2. Работы по строительству внутрипоселковых газопроводов с. Первомайское | 2014-2015 | 0 |  | 0 | 0 |  | х | Администрация Первомайского района | Строительство газораспределительных сетей всего 67,5 км. |
|  | Задача 3. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения | 1.Сдача/прием объектов газификации в эксплуатацию | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  | Администрация Первомайского района | Сдача/прием внутрипоселковых газопроводов в эксплуатацию в сроки, определенные муниципальным контрактами Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, всего 1476 ед. |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Первомайского района http://pmr.tomsk.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Горового С.А.

И.о. Главы Первомайского района                                        И.И.Сиберт

Н.А.Гончарук

2 24 52