# АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2026		                                                                                                          № 62

с. Первомайское

О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района от 19.11.2025 № 277 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Первомайского района Томской области»

В целях приведения в соответствии с решением Думы Первомайского района от 26.12.2025 № 26 «О бюджете муниципального образования «Первомайский район» на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов»,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации Первомайского района от 19.11.2025 № 277 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Первомайского района Томской» (далее - постановление) а именно:

  - в паспорте муниципальной программы разделы: «Объемы и источники финансирования программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» и «Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

  - раздел 3.2 «Перечень мероприятий Программы» к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

  - раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно, приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 01.01.2026.

Глава Первомайского района                                                                              И.И. Сиберт

# Митрофанова А.В.

# 8(38245)2-24-52

# Приложение №1 к постановлению

# Администрации Первомайского района

# от 27.02.2026 № 62

| Объемы и источники финансирования программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные бюджеты (по согласованию) | 2049,20 | 1060,60 | 484,40 | 504,20 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по источникам | 2049,20 | 1060,60 | 484,40 | 504,20 | 0 | 0 |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Основные направления расходования средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прочие | 2049,20 | 1060,60 | 484,40 | 504,20 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Первомайского района

от 27.02.2026 № 62

3. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы представлен в Таблице 3.

# Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Объем средств на реализацию программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатель непосредственного результата | Наименование показателя непосредственного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Вне бюджетные средства |  |  |
| Задача 1. Содержание существующих объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий | Администрация Первомайского района | Всего | 585,90 | 0,00 | 0,00 | 585,90 | 0,00 | 2 | Количество обустроенных мест массового отдыха, ед. |
|  |  |  | 2026 | 585,90 | 0,00 | 0,00 | 585,90 | 0,00 | 2 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Обустройство дворовых территорий | Администрация Первомайского района | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество обустроенных дворовых территорий, ед. |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Определение границ земельных участков объектов благоустройства | Администрация Первомайского района | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных топосъёмок, ед |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Получение положительного заключения достоверности сметной стоимости | Администрация Первомайского района | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество разработанных проектно-сметных документаций, ед. |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Разработка дизайн-проекта | Администрация Первомайского района | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество разработанных дизайн- проектов |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Организация работ по скосу травы | Администрация Первомайского района | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретённых триммеров для травы, ед. |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Первомайского района | Всего | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенных контейнеров, ед. |
|  |  |  | 2026 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по задаче 1. |  |  | Всего | 594,90 | 0,00 | 0,00 | 594,90 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 594,90 | 0,00 | 0,00 | 594,90 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 2. Пропаганда благоприятной экологической обстановки и безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение встреч со школьниками | Администрация Первомайского района | Всего | Финансирования не требуется |  |  |  |  | 15 | Количество проведённых встреч, ед. |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 9 | Освещение в СМИ информации и статей | Администрация Первомайского района | Всего | Финансирования не требуется |  |  |  |  | 80 | Количество статей, ед. |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Итого по задаче 2. |  |  | Всего | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Организация субботников | Администрация Первомайского района | Всего | Финансирования не требуется |  |  |  |  | 30 | Количество проведённых субботников, ед. |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| Итого по задаче 3. |  |  | Всего | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Контроль над соблюдением действий по обустройству объектов необходимыми для инвалидов пандусами и другими важными сооружениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мониторинг общественных мест | Администрация Первомайского района | Всего | Финансирования не требуется |  |  |  |  | 50 | Количество выездов на общественные места, ед. |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Итого по задаче 4. |  |  | Всего | Финансирования не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Усиление контроля над использованием, охраной и благоустройством территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мониторинг состояния объектов благоустройства | Администрация Первомайского района | Всего | Финансирования не требуется |  |  |  |  | 50 | Количество выездов на объекты благоустройства, ед. |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 13 | Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов | Администрация Первомайского района | Всего | 1454,30 | 0,00 | 0,00 | 1454,30 | 0,00 | 1 | Количество ликвидированных мест несанкционированного складирования отходов, ед. |
|  |  |  | 2026 | 465,70 | 0,00 | 0,00 | 465,70 | 0,00 | 1 |  |
|  |  |  | 2027 | 484,40 | 0,00 | 0,00 | 484,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2028 | 504,20 | 0,00 | 0,00 | 504,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по задаче 5. |  |  | Всего | 1454,30 | 0,00 | 0,00 | 1454,30 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 465,70 | 0,00 | 0,00 | 465,70 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 484,40 | 0,00 | 0,00 | 484,40 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 504,20 | 0,00 | 0,00 | 504,20 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  | Всего | 2049,20 | 0,00 | 0,00 | 2049,20 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 1060,60 | 0,00 | 0,00 | 1060,60 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2027 | 484,40 | 0,00 | 0,00 | 484,40 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2028 | 504,20 | 0,00 | 0,00 | 504,20 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Основными источниками финансирования муниципальной программы являются:

1) средства местного бюджета, на реализацию программ утверждаются решением о бюджете на соответствующий финансовый год;

2) средства федерального и областного бюджетов в объемах, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и государственной программы Формирование комфортной городской среды Томской области (далее – Государственная программа), утвержденной постановлением Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а «Об утверждении государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» на соответствующий финансовый год.

Привлечение средств внебюджетных источников производится в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (Приложение 5 к Программе).

# Общий объем и источники финансирования Программы представлен в Таблице 4.

# Таблица 4

| Объемы и источники финансирования программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местные бюджеты (по согласованию) | 2049,20 | 1060,60 | 484,40 | 504,20 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по источникам | 2049,20 | 1060,60 | 484,40 | 504,20 | 0 | 0 |

# Срок реализации Программы: 2026-2030 годы.

# Рассылка:

# 1 – дело

# 1 – архитектура

# 1 – бухгалтерия

# 1 – экономисты