**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.02.2017 № 97-р

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод

на территории Первомайского района в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 01.11.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пп. 7, пп.21, пп.24 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп.8, пп.23, пп.26 п.1 ст.9 Устава муниципального образования «Первомайский район» и в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2017 года:

1. Организацию по выполнению мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2017 году возложить на комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Первомайского района.

2. Утвердить план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2017 году, согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Рекомендовать ответственным исполнителям осуществлять ход выполнения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского района в 2017 году, согласно утвержденного плана мероприятий, и своевременно предоставлять сведения о выполнении мероприятий в КЧС и ПБ Администрации Первомайского района, в части их касающейся.

4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>) в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Н.А. Гончарук.

И.о. Главы Первомайского района С.С. Митягин

О.Л. Шитик

8 (38 245) 2 30 74

Приложение к распоряжению

Администрации Первомайского района

от 17.02.2017 № 97-р

**План**

**мероприятий МО «Первомайский район»**

**по организованному пропуску паводковых вод в 2017 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | Произвести очистку крыш, вывоз снега с прилегающих территорий, территорий населенных пунктов | март | Главы сельских поселений, руководители учреждений, организаций предприятий всех форм собственности |
| **2.** | Провести корректировку критических (опасных отметок) уровней воды на р. Чулым | до 16 марта | Глава Первомайского района, Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений, главный специалист по ГО и ЧС Администрации Первомайского района |
| **3.** | Организовать проведение санитарно - гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зонах возможного подтопления и затопления , осуществлять контроль за их выполнением | до 31.03.2017 | Главы сельских поселений, главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» по Первомайскому району |
| **4.** | Провести работы со страховыми организациями по проведению страхования имущества граждан на период прохождения половодья | до 1 апреля | Главы сельских поселений |
| **5.** | Организовать посты наблюдения за уровнем воды на р. Чулым в с. Первомайское, п. Беляй, с. Комсомольск.  Предоставлять сведения об уровне ежедневно в ЕДДС Администрации Первомайского района к 7-30 ч. и 19-30ч. | до 1 апреля  На период половодья | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| **6.** | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и мерах безопасности в этот период. | до 1 апреля | Главы сельских поселений, Начальник МКУ «Управление образования Первомайского района» , главный специалист по ГО и ЧС Администрации Первомайского района |
| **7.** | Организовать необходимый запас (продовольствия медикаментов, ГСМ и др,) для осуществления жизнедеятельности населения п. Францево. При необходимости вывезти лиц, нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении, на период весеннего половодья. Согласовать использование вездеходной техники для экстренного сообщения с поселком. | до 1 апреля | Глава Комсомольского сельского поселения, главный врач ОГБУЗ «Первомайская РБ» |
| **8.** | Проверить техническое состояние мостов,  водопропускных труб, водоотводных канав, водосборных канав на автомобильных дорогах и организовать их очистку от скопившегося мусора. Обеспечить  своевременный пропуск поверхностных  сточных вод. Проверить состояние готовности спец. техники привлекаемой для проведения АСДНР. | до 20 марта | Главы сельских поселений, главный инженер ОГУП Первомайское ДРСУ |
| **9.** | Определить порядок оповещения населения, проверить состояние и готовность системы оповещения и связи населённых пунктов Первомайского района | до 1 апреля | Главы сельских поселений |
| **10.** | Провести дополнительную инвентаризацию плавательных средств частного сектора, организаций, учреждений, объектов экономики всех форм собственности для возможного их при влечения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций , обусловленных весенним паводком | до 1 апреля | Старший государственный инспектор по маломерным судам Чулымского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области», Главы сельских поселений |
| **11.** | Заключить договора на оказание слуг по предоставлению моторных лодок на паводкоопасный период 2017 года и определить районы их базирования. | до 10 марта | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| **12.** | Проверить наличие и техническое состояние имеющиеся водооткачивающие средства  (ассенизаторские машины, мотопомпы и  т.п.) | до 1 апреля | Главный специалист отдела промышленности, экономики и жизнеобеспечения Администрации первомайского района, главы сельских поселений |
| **13.** | Произвести расчет сил и средств на каждый затапливаемый населённый пункт, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий; порядок их применения и взаимодействия, зоны ответственности. Проверить их готовность. | до 4 апреля | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| **14.** | Спланировать работу по возможному прекращению подачи электроэнергии в зонах подтопления, подачи электроэнергии по временным ЛЭП | до 4 апреля | Начальник Первомайской РЭС ТД ВЭС ОАО «ТРК» |
| **15.** | Обеспечить готовность персонала к локализации возможных аварий на коммунально-энергетических сетях. | до 4 апреля | ООО УК «СВК», Начальник Первомайской РЭС ТД ВЭС ОАО «ТРК», МУПы сельских поселений |
| **16.** | Организовать подготовку для развертывания пунктов временного размещения (ПВР) населения из зон возможного затопления:  - с. Первомайское спортивный комплекс «Старт»;  - с. Комсомольск МБОУ Комсомольская СОШ;  - назначить приказом ответственного за ПВР с указанием Ф.И.О. и номеров телефонов (рабочий, сотовый, домашний.). | до 10 апреля | Начальник МКУ «Управление образования Первомайского района», главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| **17.** | Определить места и заблаговременно осуществить отгон сельскохозяйственных животных, обеспечение кормами и ветеринарным обслуживанием. | до 10 апреля | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений, начальник ОГУ «Первомайское районное ветеринарное управление»,  начальник Управления сельского хозяйства Администрации Первомайского района |
| **18.** | Организовать при необходимости ветеринарное обслуживание в местах отгона сельскохозяйственных животных, из зон возможного затопления (подтопления), с этой целью создать:  - специальные группы по оказанию экстренной ветеринарной помощи;  - сформировать необходимый резерв биологических и лечебных препаратов, дезинфицирующих средств для предупреждения возникновения и ликвидации инфекционных болезней животных;  - заблаговременно провести предупредительные мероприятия обеспечивающие ветеринарно-санитарное благополучие животноводства | до 10 апреля | начальник ОГУ «Первомайское районное ветеринарное управление», начальник Управления сельского хозяйства Администрации Первомайского района |
| **19.** | Уточнить план эвакуации людей, из зон возможного затопления и их размещение. Определить количество людей, техники, привлекаемых для этих целей. Заключить договора с предприятиями, организациями выделяющими технику, уточнить места их дислокации (складирования, размещения). | до 10 апреля | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| **20.** | Определить порядок действий в экстренных случаях (быстрое повышение уровня воды, её распространение на не затапливаемые территории, опасность ухудшения метеорологической обстановки в зоне затопления) особенно в ночное время. | до 1 апреля | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений, главный специалист по ГО и ЧС Администрации Первомайского района |
| **21.** | Организовать сбор данных за состоянием уровня воды на р. Чулым и доведение информации до ГУ МЧС России по Томской области. | с 1 апреля | Начальник ЕДДС Администрации первомайского района |
| **22.** | Информировать население о паводковой обстановке | в течение весеннего паводка | Администраций Первомайского района, редакция газета «Заветы Ильича», Первомайское ТВ |
| **23.** | Сформировать группы людей с назначением старшего (Ф.И.О., конт. теле.) для оказания помощи (спасения) нуждающимся людям находящимся в паводкоопасной зоне, их оснащение исходя из предстоящих задач. | до 10 апреля | Главы Первомайского и Комсомольского сельских поселений. |
| **24.** | Создать необходимое количество ГПС, щебня, п/материала для аварийно-восстановительных работ на поврежденных участках дорог, мостов и т.п. | до 1 апреля | Главный инженер ОГУП Первомайское ДРСУ, главы сельских поселений. |
| **25.** | Провести подготовку личного состава, сформировать подразделение для выполнения спасательных работ | до 1 апреля | Начальник ПСЧ № 9 «1 отряд ФПС» ГУ МЧС России по Томской области |
| **26.** | Организовать дополнительные места в лечебных учреждений и создать необходимый запас медикаментов и других расходных материалов. | до 1 апреля | Главный врач ОГБУЗ «Первомайская РБ» |
| **27.** | По необходимости организовать охрану общественного порядка и материальных средств при отселении населения из затопленных районов. | С момента эвакуации | Начальник ОП №7 МО МВД «Асиновский» |