**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.11.2018 № 405

Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2019-2021 годы»

В целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, достижения соответствия количества и качества услуг, оказываемых населению за счёт средства бюджета Первомайского района, затрачиваемым финансовым ресурсам, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во исполнение постановления Главы Первомайского района от 25.12.2007 года № 239 «О порядке формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования «Первомайский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2019-2021 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района <http://pmr.tomsk.ru/> .

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по социальной политике Каравацкую Е.А.

И.о. Главы Первомайского района С.С. Митягин

И.А. Скирточенко

8 (38 245) 2-28-83

**Паспорт**

**муниципальной программы Первомайского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее –  МП) | «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2019-2021 годы» | | | | | | | | | | | |
| Координатор МП | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Первомайского района» (далее – Управление образования) | | | | | | | | | | | |
| Заказчик МП | Администрация Первомайского района | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители МП | Администрация Первомайского района,  Муниципальные образовательные организации,  Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района | | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель | Повышение уровня и качества жизни населения. | | | | | | | | | | | |
| Цель МП | Развитие современной инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающей населению Первомайского района доступ к получению качественных образовательных услуг. | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Показатели | 2019 | | | | 2020 | | | 2021 | | | |
| Количество созданных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, для детей в возрасте от2 месяцев до 7 лет | 90 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| Количество дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса. | 5 | | | | 6 | | | 6 | | | |
| Задачи МП | 1. Приведение инфраструктуры образовательных учреждений в соответствии с нормативными требованиями к организации образовательного процесса.  2. Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования  3. Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям при введении федеральных государственных образовательных стандартов в дошкольных образовательных учреждениях. | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач и их значение | Показатели | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
| 1.Отношение численности детей от 2 месяцев до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте  0-3 год, скорректированной на численность детей в возрасте | | | 69,3 | | | 100 | | | 100 | | |
| 2. Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте  3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте  5 -7 лет, % | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 3. Удельный вес численности общеобразовательных организаций, в которых созданы учебно-дидактические условия для реализации Федерального государственного образовательного стандарта, %. | | | 72 | | | 85 | | | 85 | | |
| Сроки реализации МП | 2019-2021 годы | | | | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм МП (при наличии) | отсутствует | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | источники | | всего | | 2019 | | | 2020 | | | | 2021 |
| Местный бюджет | | **1762** | | **622** | | | **1140,0** | | | | **0** |
| Областной бюджет | | **45884,3** | | **27201,95** | | | **18682,35** | | | | **0** |
| Федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Внебюджетные источники | | - | | - | | | - | | | | 0 |
| **Всего по источникам** | | **47646,3** | | **27823,95** | | | **19822,35** | | | | **0** |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Основные направления расходования средств | | Всего | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | |
| Инвестиции | | **47646,3** | | **27823,95** | | | **19822,35** | | | **0** | |
| НИОКР | |  | |  | | |  | | |  | |
| прочие | |  | |  | | |  | | |  | |
| Организация управления МП | Реализацию МП осуществляет МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района».  Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике  Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района»  Соисполнители Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района | | | | | | | | | | | |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа**

Основные фонды образовательных организаций Первомайского района (здания, сооружения, оборудование и инженерные коммуникации) характеризуются высокой степенью изношенности, нарушением правил их эксплуатации.

В связи с проведенными в последние годы капитальными ремонтами муниципальных образовательных учреждений удалось улучшить техническое состояние ветхих аварийных зданий восьми школ и трех дошкольных образовательных организаций. Вместе с тем, удельный вес числа общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, составляет 43 % - 6 общеобразовательных организаций, удельный вес числа дошкольных образовательных организаций составляет – 33,3 % - 2 детских сада. Для обеспечения функционирования дошкольных образовательных учреждений требуется капитальный ремонт зданий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Улу-Юльского детского сада общеразвивающего вида и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Комсомольского детского сада общеразвивающего вида. В указанных дошкольных образовательных организациях в ветхом состоянии находятся кровли зданий, системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации и вентиляции.

Проведение капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций позволит создать современные условия для осуществления образовательного процесса с учетом требований санитарных и противопожарных норм, а также продлить срок службы зданий.

Несмотря на то, что на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика охвата детей района дошкольным образованием, в Первомайском районе остается актуальной проблема общедоступности дошкольного образования, нехватки мест для детей в дошкольных образовательных организациях. Основную часть не определенных в детские сады составляют дети с. Первомайского в возрасте до 3 лет, в том числе дети до 1 года, родители которых подают заявления для определения детей в детские сады заблаговременно из-за дефицита мест.

1. **Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей**

2.1. **Цель программы:** развитие современной инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающей населению Первомайского района доступ к получению качественных образовательных услуг.

**Показатели цели Программы приведены в таблице:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2019 | 2020 | 2021 |
| Количество созданных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, для детей в возрасте от2 месяцев до 7 лет | 90 | 0 | 0 |
| Количество дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса. | 5 | 6 | 6 |

**2.2. Задачи программы:**

2.2.1. Приведение инфраструктуры образовательных учреждений в соответствии с нормативными требованиями к организации образовательного процесса.

2.2.2. Создание дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.

2.2.3. Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям при введении федеральных государственных образовательных стандартов в дошкольных образовательных учреждениях.

**Показатели задач Программы приведены в таблице:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели задач и их значение | Показатели | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.Отношение численности детей от 2 месяцев до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте  0-3 год, скорректированной на численность детей в возрасте | 69,3 | 100 | 100 |
| 2. Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте  3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте  5 -7 лет, % | 100 | 100 | 100 |
| 3. Удельный вес численности общеобразовательных организаций, в которых созданы учебно-дидактические условия для реализации Федерального государственного образовательного стандарта, %. | 72 | 85 | 85 |

Досрочное прекращение реализации МП возможно в следующих случаях:

1. Досрочного выполнения МП;

2. Отсутствия источников финансирования;

3. Возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к отмене, принятой МП в соответствии с законодательством Российской Федерации или потери актуальности проблемы, в целях решения которой была разработана МП.

**3.Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Объем средств на реализацию программы, тыс. руб. | | | | | Показатель непосредственного результата | Наименование показателя непосредственного результата |
| Источники финансирования | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| **Цель - Развитие современной инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающей населению Первомайского района доступ к получению качественных образовательных услуг.** | | | | | | | | | | |
| **Задача1. Приведение инфраструктуры образовательных учреждений в соответствии с нормативными требованиями к организации образовательного процесса.** | | | | | | | | | | |
| Замена окон в Комсомольском детском саду | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | Всего | 90, |  |  | 90,0 |  | 1 | Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущего ремонта, ед. |
| 2019 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2020 | 90,0 |  |  | 90,0 |  | 1 |
| 2021 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Проведение капитального ремонта спортивного зала в МБОУ Комсомольская СОШ | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | Всего | 250,0 |  |  | 250,0 |  | 1 | Количество образовательных учреждений, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате капитального ремонта, ед. |
| 2019 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2020 | 250,0 |  |  | 250,0 |  | 1 |
| 2021 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Всего по первой задаче: | | | | 340,0 |  |  | 340,0 |  |  |  |
| **Задача 2: Создание дополнительных мест в ОУ, реализующих программы дошкольного образования.** | | | | | | | | | | |
| Выкуп здания МБДОУ ДС ОВ «Светлячок» | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района»,  Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района | | Всего | 45884,3 |  | 45884,3 |  |  |  | Процент выкупа здания, % |
| 2019 | 27201,95 |  | 27201,95 |  |  | 87,65 |
| 2020 | 18682,35 |  | 18682,35 |  |  | 100 |
| Всего по второй задаче: | | | | 45884,3 |  | 45884,3 |  |  |  |  |
| **Задача 3: Создание материально-технических условий, соответствующих требованиям при введении ФГОС** | | | | | | | | | | |
| Приобретение оборудования для создания ясельной группы | | МКУ «Управление образованияАдминистрации Первомайского района» | Всего | 800,0 |  |  | 800,0 |  | 1 | Количество дошкольных образовательных организаций |
| 2019 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2020 | 800,0 |  |  | 800,0 |  | 1 |
| 2021 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Приобретение автотранспортных средств, отвечающих требованиям правил безопасности перевозки детей, в образовательные организации | | МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района» | Всего | 622 |  |  | 622 |  | 1 |
| 2019 | 622 |  |  | 622 |  | 1 | Количество приобретенных автобусов |
| 2020 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2021 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Всего по третьей задаче: | | | | 1422 |  |  | 1422 |  |  |  |
| **Всего по программе** | | | **Всего** | **47646,3** |  | **45884,3** | **1762** |  |  |  |
| **2019** | **27823,95** |  | **27201,95** | **622,0** |  |  |
| **2020** | **19822,35** |  | **18682,35** | **1140,0** |  |  |
| **в т.ч. Инвестиции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Основными источниками финансирования МП на 2019-2021 годы являются средства из областного бюджета в сумме 45884,3 тыс. рублей, из бюджета муниципального образования «Первомайский район» 1140,0т. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям МП, а также механизм реализации МП уточняется в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.

Привлечение внебюджетных средств и средств федерального бюджета для реализации программных мероприятий не предусмотрено.

**5. Механизм реализации МП, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков**

5.1. Реализацию МП осуществляет МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района».

Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике

Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет МКУ «Управление образования Администрации Первомайского района».

5.2. Координатор МП:

5.2.1. Координирует и контролирует действия исполнителей МП по выполнению мероприятий МП;

5.2.2. Организует при необходимости внесение изменений в МП.

5.3. Исполнители мероприятий МП:

5.3.1. Планируют деятельность по реализации МП;

5.3.2. Проводят мероприятия в рамках МП.

Информация об исполнении МП представляется исполнителями в отдел экономического развития Администрации Первомайского района ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года составляет годовой отчет о реализации Программы.

1. **Оценка социально – экономической и экологической эффективности муниципальной программы**

Реализация данной МП позволит создать современные условия для осуществления образовательного процесса с учетом требований санитарных и противопожарных норм, решить проблему общедоступности дошкольного образования, нехватки мест для детей в дошкольных образовательных организациях.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации мероприятий МП будет осуществляться на основе следующих показателей:

- Количество созданных мест в образовательных организациях, реализующих дошкольного образования, для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;

- Количество детских образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса.

Оценка эффективности реализации МП производится в соответствии с постановлением Администрации Первомайского района от 18.03.2016 № 55 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ».