АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2025											      № 319

с. Первомайского

О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района от 18.04.2022 г. №96 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2023-2025 гг.

В целях совершенствования нормативного акта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление Администрации Первомайского района от 18.04.2022 г.№96 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2023-2025 гг годы (далее-постановление) изложив приложение №1, №2 к постановлению в новой редакции, согласно приложению №1, №2 к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление в ГИС ЖКХ в установленные законом сроки (ответственный экономист отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района)

- Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Главы Первомайского района                                                                            И.И. Сиберт

Ульянова А.Е.

8(38245)2-24-52

Приложение к постановлению

Администрации Первомайского района

от 23.12.2025 № 319

| Краткосрочный план реализации в 2023-2025 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2023-2025 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Первомайскому району |  |  | Х | Х | Х | 6 439,85 | 6 057,75 | 217 | 15 768 446,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 381 159,55 | 387 286,97 | Х | Х | Х | Х |
| 2023 год |  |  | Х | Х | Х | 1 905,30 | 1 747,45 | 66 | 11 124 334,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 039 985,22 | 84 349,74 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 7391 | с. Первомайское, пер. Молодежный, д. 6 | 1980 | ТС ЭС ПУ УУ | СМР | 788,80 | 718,60 | 16 | 4 072 289,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 034 319,74 | 37 969,63 | 5 666,98 | 9 399,00 | 2023 | 1 |
| 2 | 7399 | с. Первомайское, ул. Карла Маркса, д. 11 | 1969 | К | СМР | 360,30 | 332,90 | 17 | 3 221 624,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 199 327,56 | 22 296,64 | 9 677,45 | 15 611,00 | 2023 | 1 |
| 3 | 7400 | с. Первомайское, ул. Карла Маркса, д. 13 | 1971 | ЭС | СМР | 346,75 | 326,50 | 20 | 184 172,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 667,46 | 5 505,40 | 564,08 | 1 314,00 | 2023 | 1 |
| 4 | 7384 | с. Первомайское, ул. Советская, д. 59 | 1969 | РУФ | СМР | 409,45 | 369,45 | 13 | 3 646 248,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 627 670,46 | 18 578,07 | 9 869,40 | 17 078,00 | 2023 | 1 |
| 2024 год |  |  | Х | Х | Х | 3 745,65 | 3 591,60 | 127 | 568 703,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 115,27 | 33 588,32 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 7439 | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д. 28 | 1975 | ВО | ПСД | 2 610,00 | 2 546,40 | 83 | 125 015,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 638,79 | 6 376,27 | 49,09 | 56,00 | 2024 | 1 |
| 2 | 7390 | с. Первомайское, пер. Молодежный, д. 4 | 1981 | ТС ЭС | ПСД | 788,90 | 718,70 | 24 | 351 228,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 764,67 | 16 463,46 | 488,70 | 598,00 | 2024 | 1 |
| 3 | 7400 | с. Первомайское, ул. Карла Маркса, д. 13 | 1971 | ХВС | СМР | 346,75 | 326,50 | 20 | 92 460,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 711,81 | 10 748,59 | 283,19 | 713,00 | 2024 | 1 |
| 2025 год |  |  | Х | Х | Х | 788,90 | 718,70 | 24 | 4 075 407,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 806 059,06 | 269 348,91 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 7390 | с. Первомайское, пер. Молодежный, д. 4 | 1981 | ТС ЭС | СМР | 788,90 | 718,70 | 24 | 4 075 407,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 806 059,06 | 269 348,91 | 5 670,53 | 14 376,00 | 2025 | 1 |

2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Первомайскому району |  |  | 6 057,75 |  |  |  |  | 15 768 446,52 |  |  |
| 2023 год |  |  | 1 747,45 |  |  |  |  | 11 124 334,96 |  |  |
| 1 | 7391 | с. Первомайское, пер. Молодежный, д. 6 | 718,60 | К | 4 |  | Итого | 4 072 289,37 | 5 666,98 | 9 399,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 969 876,17 | 2 741,27 | 4 934,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 42 155,35 | 58,66 | 106,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 477 851,55 | 664,98 | 1 288,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 10 226,02 | 14,23 | 26,00 |
|  |  |  |  |  |  | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии) | ремонт | 1 543 458,53 | 2 147,87 | 2 981,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 28 721,75 | 39,97 | 64,00 |
| 2 | 7399 | с. Первомайское, ул. Карла Маркса, д. 11 | 332,90 | Д | 2 |  | Итого | 3 221 624,20 | 9 677,45 | 15 611,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 3 186 023,88 | 9 570,51 | 15 284,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 35 600,32 | 106,94 | 327,00 |
| 3 | 7400 | с. Первомайское, ул. Карла Маркса, д. 13 | 326,50 | Д | 2 |  | Итого | 184 172,86 | 564,08 | 1 314,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 180 314,14 | 552,26 | 1 288,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 3 858,72 | 11,82 | 26,00 |
| 4 | 7384 | с. Первомайское, ул. Советская, д. 59 | 369,45 | К | 2 |  | Итого | 3 646 248,53 | 9 869,40 | 17 078,00 |
|  |  |  |  |  |  | фасад | ремонт | 895 265,15 | 2 423,24 | 5 926,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 5 977,92 | 16,18 | 127,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | утепление | 2 722 339,18 | 7 368,63 | 10 794,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 22 666,28 | 61,35 | 231,00 |
| 2024 год |  |  | 3 591,60 |  |  |  |  | 568 703,59 |  |  |
| 1 | 7439 | п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, д. 28 | 2 546,40 | П | 5 |  | Итого | 125 015,06 | 49,09 | 56,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 125 015,06 | 49,09 | 56,00 |
| 2 | 7390 | с. Первомайское, пер. Молодежный, д. 4 | 718,70 | К | 4 |  | Итого | 351 228,13 | 488,70 | 598,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 303 187,91 | 421,86 | 444,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система электроснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 48 040,22 | 66,84 | 154,00 |
| 3 | 7400 | с. Первомайское, ул. Карла Маркса, д. 13 | 326,50 | Д | 2 |  | Итого | 92 460,40 | 283,19 | 713,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 90 523,20 | 277,26 | 698,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 1 937,20 | 5,93 | 15,00 |
| 2025 год |  |  | 718,70 |  |  |  |  | 4 075 407,97 |  |  |
| 1 | 7390 | с. Первомайское, пер. Молодежный, д. 4 | 718,70 | К | 4 |  | Итого | 4 075 407,97 | 5 670,53 | 14 376,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3 335 266,34 | 4 640,69 | 10 479,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 71 374,70 | 99,31 | 224,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 654 755,17 | 911,03 | 3 596,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 14 011,76 | 19,50 | 77,00 |

<1> 		выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

<2>		выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;

<3>		выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5.

<4> 		выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.								Примечание:

МКД - многоквартирный дом,

Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Рассылка:

1 – дело

1 – архитектора