Администрация Первомайского района

Комиссия по чрезвычайным ситуациям

636930, Томская область, Первомайский район  
с. Первомайское, ул. Ленинская 38 тел: 2-26-44, факс 2-19-46

**Протокол**

**заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям**

**муниципального образования «Первомайский район»**

18 февраля 2014 года № 3с. Первомайское

Председатель заседания - заместитель Главы Первомайского района – зам. председателя

КЧС и ПБ района, Сафронов Н.Г.

Секретарь - ведущий специалист по ГО и ЧС Администрации Первомайского

района Подкопаев В.П.

Присутствовали: - члены КЧС района.

**ПОВЕСТКА**

**I. Организация подготовки к пропуску паводковых вод в 2014 году.**

По вопросу с информацией выступил:

заместитель Главы Первомайского района – зам. председателя

КЧС и ПБ района, Сафронов

Заслушав и обсудив информацию Сафронова Н.Г.

**Комиссия решила:**

**1. Информацию принять к сведению;**

**2.Рекомендовать Главам сельских поселений:**

2.1. Создать чрезвычайные паводковые комиссии, разработать Планы мероприятий по подготовке людских и материально- технических ресурсов для проведения аварийно- спасательных работ до 08.03.2014г.;

2.2.Организовать выполнение санитарной очистки территорий с целью недопущения выноса талыми водами промышленных отходов, бытового мусора в открытые водоёмы;

2.3. Составить договора с предприятиями и учреждениями о выделении техники для ликвидации чрезвычайных ситуаций в период пропуска паводковых вод;

2.4. Провести инвентаризацию плавсредств которые могут быть привлечены для участия в противопаводковых мероприятиях;

2.5. Организовать контроль за состоянием автомобильных дорог и очистку водопропускных сооружений по напровлениям:

- Новомариинское сельское поселение дорога Туендат-Верх Куендат;

- Сергеевское сельское поселение мост д. Петровск;

2.6. Информацию о выполненных пунктах данного решения представить в срок до 08.03.2014 г. специалисту по ГО и ЧС Администрации Первомайского района Подкопаеву В.П. (т.2-30-74, 2-22-62 эл. почта pvp@pmr.tomsk.ru.).

**3. Рекомендовать Главам Первомайского и Комсомольского сельских поселений (Панченко А.В.,Вязков В.А.):**

3.1. Организовать работу с населением, (подомовой обход с привлечением сотрудников ОП №7 и ПЧ №9, ОПС №1) проживающим на территориях, подверженных затоплению и подтоплению, по страхованию жизни, здоровья и имущества, мерах безопасности в этот период. Составить списки в которых учесть адрес проживания, ФИО, паспортные данные, состав семьи, наличие и количество КРС с подсобным хозяйством, наличие возможности переселения к родственникам (знакомым, друзьям) на паводкоопасный период, наличие плав. средств и контактные телефоны (домашний, сотовый) (с. Первомайское - ул. Усть-Куендат, ул. Октябрьская; п. Беляй ул. Школьная, ул. Фрунзе, ул. Рабочая, ул. Горького; с. Комсомольское – ул. Железнодорожная, ул. Мира, ул. Трактовая).

3.2. Вести контроль за обрушающимся берегом р. Чулым в пределах территорий населённых пунктов. Ввести запрет на выделение земельных участков для строительства жилых домов в пойме реки «Чулым»;

3.3. Составить договора с наблюдателями водомерных постов о трудовом найме на время весеннего паводка (с. Первомайское - ул. Усть-Куендат, п. Беляй, с. Комсомольск.);

3.4. Определить конкретные места временного размещения людей и животных из затопляемых зон (тех, кому некуда переселяться, у кого нет родственников);

3.5. Определить состав сил и средств привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий;

3.6. Представить сведения о заключении договоров с судовладельцами, проведении технического освидетельствования судов и инструктажей судоводителей, планируемых для выполнения противопаводковых мероприятий в 2014 году;

3.7. Определить места отгона сельскохозяйственных животных из подтопляемых территорий;

3.8. Сформировать группы людей с назначением старшего (Ф.И.О., конт. теле.) для оказания помощи (спасения) нуждающимся людям находящимся в паводкоопасной зоне.

3.9. Разместить в пунктах временного размещения населения (ПВР) эвакуируемого из зон затопления средства первой необходимости (одеяла, матрасы, подушки);

3.10. Информацию о выполненных пунктах данного решения представить в срок до 07.03.2014 г. специалисту по ГО и ЧС Администрации Первомайского района Подкопаеву В.П. (т.2-30-74, 2-22-62 эл. почта [pvp@pmr.tomsk.ru](mailto:pvp@pmr.tomsk.ru).).

**4. Начальнику ЕДДС Первомайского района (Сербин А.Н.):**

4.1. Информировать ЦУКС о паводковой обстановке на территории Первомайского района;

4.2. Обеспечить в СМИ информационную поддержку проводимых работ и информировать население и предприятия о паводковой ситуации.

**5. Рекомендовать инженеру ОГУП «Первомайское ДРСУ» (Войнич М.И.):**

5.1. Очистить подходы к мостам и трубопереездам от снега, наледи и мусора;

5.2. Обеспечить запас инертных материалов для отсыпки промоин и т. д.;

5.3. Разработать Планы мероприятий по подготовке людских и материально- технических ресурсов для проведения аварийно- спасательных работ в паводкоопасный период;

5.4. Информацию о выполненных пунктах данного решения представить в срок до 07.03.2014 г. специалисту по ГО и ЧС Администрации Первомайского района (т.2-30-74, 2-22-62 эл. почта pvp@pmr.tomsk.ru.).

**6. Рекомендовать главному врачу филиала ГУ Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области (Бауэр А.И.) в срок до 07.03.14 г.:**

6.1. Обеспечить проведение запланированных противоэпидемиологических мероприятий;

**7. Рекомендовать Директору ООО «СВК+» (Ламанов С.А.), Главам Первомайского и Комсомольского с\поселений (Панченко А.В., Вязков В.А.):**

7.1. Привести в порядок полигоны промышленных и бытовых отходов, включить данные мероприятия в планы работ;

7.2. Принять меры к предупреждению подтопления талыми водами водозаборных скважин и обеспечению подъездов к ним для забора воды для тушения пожаров.

**8. Рекомендовать начальнику ОП № 7 (по обслуживанию Первомайского района) МО МВД России «Асиновский» (Лавренов С.Л.):**

8.1. Разработать Планы мероприятий по подготовке людских и материально- технических ресурсов для организации охраны имущества граждан и объектов, попадающих в затопляемую зону;

8.2. Организовать при необходимости охрану имущества граждан и объектов, попадающих в затопляемую зону;

8.3. Принять участие в подомовом обходе населения проживающего на территории подверженного затоплению;

8.4. Информацию о выполненных пунктах данного решения представить в срок до 07.03.2014 г. специалисту по ГО и ЧС Администрации Первомайского района (т.2-30-74, 2-22-62 эл. почта pvp@pmr.tomsk.ru.).

**9. Начальнику РУО (Яковлева Е.И.):**

9.1. Организовать проведение разъяснительной работы среди учащихся о мерах безопасности в период паводка, сделав акцент на:

- присутствие детей в зонах резкого подтопления в поймах водоемов;

нахождение в близи береговых обрушений;

недопущение выхода на лед в период весеннего ледохода.

9.2. Организовать подготовку для проживания пунктов временного размещения (ПВР) населения из зон возможного затопления:

- с. Первомайское спортивный комплекс «Старт» на 40мест;

- с. Комсомольск МБОУ Комсомольская СОШ на 20 мест;

- назначить приказом ответственного за ПВР с указанием Ф.И.О. и номеров телефонов (рабочий, сотовый, домашний.);

9.3. Информацию о выполненных пунктах данного решения представить в срок до 14.03.2014 г. специалисту по ГО и ЧС Администрации Первомайского района (т.2-30-74, 2-22-62 эл. почта pvp@pmr.tomsk.ru.).

**10. Рекомендовать Начальнику Первомайского РЭС (Горовой С.А.), Главному врачу ОГБУЗ «Первомайская РБ»:**

11.1. Разработать Планы мероприятий по подготовке людских и материально- технических ресурсов для проведения аварийно- спасательных работ в паводкоопасный период;

11.2. Создать запас материально технических средств на паводкоопасный период;

11.3. Информацию о выполненных пунктах данного решения представить в срок до 07.03.2014 г. специалисту по ГО и ЧС Администрации Первомайского района (т.2-30-74, 2-22-62 эл. почта [pvp@pmr.tomsk.ru](mailto:pvp@pmr.tomsk.ru).).

**11. Рекомендовать начальнику ПЧ №9 ФГКУ «1 отряд ФПС» (Власенко В.А.):**

12.1. Принять участие в подомовом обходе населения проживающего на территории подверженной затоплению;

12.2. Провести подготовку личного состава, сформировать подразделение для выполнения спасательных работ.

**12. Главному специалисту по молодёжной политике (Бажин А.М.):**

13.1. Составить график дежурств ДНД на период эвакуации людей из зоны подтопления в который включить специалиста Администрации Первомайского сельского поселения, специалиста Администрации Первомайского района и сотрудника ОП №7

**II. О снятии снеговых нагрузок с крыш зданий и сооружений и организации вывоза снега с подведомственных территорий.**

По вопросу с информацией выступил:

заместитель Главы Первомайского района – зам. председателя

КЧС и ПБ района, Сафронов

Заслушав и обсудив информацию Сафронова Н.Г.

**Комиссия решила:**

**1. Информацию принять к сведению;**

**2. Рекомендовать Главам сельских поселений, руководителям предприятий и учреждений** всех форм собственности и подчиненности:

2.1. Повторно организовать обследование крыш подведомственных зданий и сооружений и проведение работ по их своевременной очистке от снега и льда, особое внимание обратить на крыши с покрытием из метало черепицы и метало профиля.

2.2. При проведении работ по снятию снеговых нагрузок, соблюдать технику безопасности, назначить приказом ответственных должностных лиц.

2.3. У зданий, имеющих опасность схода снега на тротуары, стоянки автомашин, места общего пользования установить аншлаги с предупреждением о сходе снега с крыш;

2.4. Информацию о снятии снеговых нагрузок представить в ЕДДС до 03.03.2014г.

**3. Создать комиссию в составе начальника ЕДДС (Сербин А.Н.) и ведущего специалиста** по ГО и ЧС (Подкопаев В.П.) для проверки зданий предприятий и учреждений всех форм собственности.

Зам. председателя КЧС и ПБ муниципального

образования «Первомайский район» Н.Г. Сафронов

Секретарь КЧС и ПБ муниципального

образования «Первомайский район» В.П. Подкопаев